UMOWA Nr GK.272. … 2016

zawarta w dniu ……… 2016 roku w Ostrowitem pomiędzy:

Gminą Ostrowite , zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:,

Pana Henryka Tylmana –Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

-Pani Elżbiety Paulińskiej.

a

…………………

…………………

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych przebudowy dróg, ulic oraz budowy chodników na terenie gminy Ostrowite na niżej wymienione części:

Część I: Przebudowa ulicy Krótkiej i Kwiatowej o dł. ok. 350 m. – droga G15P i G16P

Część II: Przebudowa drogi gminnej Kania - Skrzynka o dł. ok. 1700 m – droga G1001P

Część III: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Olszyna o dł. ok. 1200 m – droga G50P, G51P, G47P

Część IV: Przebudowa drogi gminnej Barć - Gostuń o dł. ok. 990 m – droga G1030P

Część V: Budowa chodnika we wsi Kąpiel o dł. ok. 980 m – droga G1017P

Część VI: Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie o dł. ok. 600 m – droga G1011P

Część VII: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszłowo o dł. ok. 650 m – droga G1035P”,
będących przedmiotem odrębnych opracowań, zgodnie z   zapytaniem ofertowym stanowiącym  zał. nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy  z dnia ……..2016 stanowiącą zał. nr 2 do umowy.

- Szczegółowy zakres opracowań projektowo-kosztorysowych:

Część I: Przebudowa ulicy Krótkiej i Kwiatowej o dł. ok. 350 m. – droga G15P i G16P

Należy zaprojektować nawierzchnię z kostki brukowej wraz ze zjazdami do posesji i chodnikiem 
stanowiącym ciąg komunikacyjny łączący ul. Łąkową z Zieloną (przez ul. Jeziorną), odwodnieniem ulicy (części) poprzez wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem wód deszczowych z ulicy Jeziornej, pozostała część ulicy odwodnienie powierzchniowe w miarę możliwości terenowych, np. studnie chłonne.

Część II: Przebudowa drogi gminnej Kania - Skrzynka o dł. ok. 1700 m – droga G1001P

W pasie drogowym drogi gminnej należy zaprojektować nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego, zjazdami do posesji, ewentualną przebudową istniejących przepustów..

Część III: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Olszyna o dł. ok. 1200 m – droga G50P, G51P, G47P

Od granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 263 Należy zaprojektować nawierzchnię asfaltową 
o szerokości 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego i zjazdami do posesji. Należy wziąć pod uwagę połączenie ww. drogi z jej dalszą częścią na terenie Gminy Słupca a także uwzględnić 
poszerzenie tej drogi.

Część IV: Przebudowa drogi gminnej Barć - Gostuń o dł. ok. 990 m – droga G1030P

Należy zaprojektować nawierzchnię asfaltową o szerokości 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa 
łamanego i zjazdami do posesji. Należy wziąć pod uwagę włączenie ww. drogi z jej dalszą częścią 
na miejscowości Kąpiel i Gostuń.

Część V: Budowa chodnika we wsi Kąpiel o dł. ok. 980 m – droga G1017P

Należy zaprojektować chodnik z kostki brukowej zlokalizowany w pasie drogowym po lewej stronie 
w kierunku Przecławia.

Część VI: Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie o dł. ok. 600 m – droga G1011P

Należy zaprojektować chodnik z kostki brukowej zlokalizowany w pasie drogowym po lewej stronie 
w kierunku Salamonowa.

Część VII: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszłowo o dł. ok. 650 m – droga G1035P

Od granicy pasa drogowego drogi powiatowej P3054P należy zaprojektować nawierzchnię asfaltową 
o szerokości 4,0 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego i zjazdami do posesji.

- Wykonawca oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych.

§ 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych  stanowiących przedmiot umowy w następujących terminach:

Część I: Przebudowa ulicy Krótkiej i Kwiatowej – droga G15P i G16P - do 30.11.2016r.

Część II: Przebudowa drogi gminnej Kania – Skrzynka – droga G1001P - do 31.03.2016r.

Część III: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Olszyna – droga G50P, G51P, G47P  
- do 31.03.2016r.

Część IV: Przebudowa drogi gminnej Barć – Gostuń – droga G1030P - do 31.08.2016r.

Część V: Budowa chodnika we wsi Kąpiel – droga G1017P- do 30.06.2016r.

Część VI: Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie – droga G1011P - do 30.06.2016r.

Część VII: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszłowo o dł. ok. 650 m – droga G1035P 
- do 31.03.2016r.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w następujących wysokościach:

Część I: Przebudowa ulicy Krótkiej i Kwiatowej o dł. ok. 350 m. – droga G15P i G16P

……. zł brutto (słownie zł:……………………….………….), tj. netto ....... zł + …. % VAT

Część II: Przebudowa drogi gminnej Kania - Skrzynka o dł. ok. 1700 m – droga G1001P

……. zł brutto (słownie zł:………………………..………….), tj. netto ....... zł + …. % VAT,

Część III: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stara Olszyna o dł. ok. 1200 m – droga G50P, G51P, G47P

……. zł brutto (słownie zł:……………………………..…….), tj. netto ....... zł + …. % VAT,

Część IV: Przebudowa drogi gminnej Barć - Gostuń o dł. ok. 1100 m – droga G1030P

……. zł brutto (słownie zł:……………………………...…...), tj. netto ....... zł + …. % VAT,

Część V: Budowa chodnika o dł. ok. 1000 m – droga G1017P

……. zł brutto (słownie zł:………………………………….), tj. netto ....... zł + …. % VAT,

Część VI: Budowa chodnika we wsi Siernicze Wielkie o dł. ok. 600 m – droga G1011P

……. zł brutto (słownie zł:…………………………...........….), tj. netto ....... zł + …. % VAT,

Część VII: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszłowo o dł. ok. 650 m – droga G1035P

……. zł brutto (słownie zł:…………………………..…..….), tj. netto ....... zł + …. % VAT,

ŁĄCZNIE: ……………………….. zł brutto (słownie zł:…………………………….…..….), tj. netto ……...... zł + …. % VAT,

- Określone w pkt 1 wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu każdej z wymienionej w § 1 części.

- Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie poszczególnych części umowy stanowić będzie obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy kompletu dokumentacji, w wymaganej liczbie egzemplarzy, z wykazem opracowanej dokumentacji oraz pisemnym oświadczeniem, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

5. W przypadku konieczności dokonania korekt i uzupełnień dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego ich dokonania 
w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie wymagań Zamawiającego.

6.  Wynagrodzenie  płatne będzie przelewem na rachunek w Banku ………………………………………………………………………………………………w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

7. Na fakturze należy zamieścić dodatkowo informacje jakiej części przedmiotu umowy  dotyczy.

§ 5

1.  Wykonawca  oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia 
do realizacji przedmiotu umowy.

2.  Wykonawca  zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, zasadami  wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

3.  Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi.

4.  Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowych przedmiotu umowy .

5.  Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Wykonawcy , udostępnić mu

wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

6.  Zamawiającemu służy nieograniczone prawo wyboru wykonawcy robót budowlanych według  dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.

7. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zgłaszać uwagi i zmiany do przedmiotu umowy związane z poprawą funkcjonalności lub jakości. Wszystkie uzgodnienia będą mieć formę pisemną i muszą być podpisane przez strony.  Wykonawca ma obowiązek wprowadzić do dokumentacji zmiany uzgodnione przez strony .

§ 6

1.  Odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2.  Wykonawca przekaże dokumentację  projektową dla każdej części w wersji tekstowej 
w ilości:

- Projekt do zgłoszenia robót - 3 egzemplarze w formie papierowej

- Projekt wykonawczy - 3 egzemplarze w formie papierowej

- Przedmiar robót - 2 egzemplarze w formie papierowej

- Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze w formie papierowej

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze w formie 
  papierowej

- Projekt organizacji ruchu – 3 egzemplarze w formie papierowej

- Pozostałe dokumenty, o ile wystąpią – 3 egzemplarze w formie papierowej

- Całość dokumentacji - również na nośniku informatycznym (płyta CD).

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  budowlanych muszą być opracowane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. nr. 43 poz. 430 ze zm.), ustawy 
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 
z 2015r.,  poz. 460), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2014r., poz. 883ze zm. ) oraz zgodnie z innymi przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia i zawierać wymagane opinie i uzgodnienia.

§ 7

- Wykonawca  zobowiązuje się do pełnienia w ramach niniejszej umowy nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r.  poz.1409 ze zm.).

- Wykonawca w ramach  sprawowania  nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zobowiązuje  w szczególności do nadzorowania zgodności jej realizacji 
z dokumentacją  projektową oraz opiniowania rozwiązań zamiennych i udzielania odpowiedzi na pytania  Zamawiającego  lub Wykonawcy inwestycji.

- Wszelkie czynności z tego tytułu Wykonawca wykonywać będzie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Czynności wynikające z pełnienia nadzoru autorskiego wykonywane będą w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 8

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 .

- Okres rękojmi upływa z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy inwestycji za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres przedmiotu umowy .

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad dokumentacji projektowej i /lub kosztorysowej na każdym etapie realizacji umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może :

- zadąć ich usunięcia , wyznaczając w tym celu odpowiedni termin  z zastrzeżeniem, iż

po bezskutecznym upływie tego terminu   naliczy kary umowne, a po upływie 14  od wyznaczonego terminu do usunięcia wad zleci ich usunięcie innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo  odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad , gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć. 
Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowo-  kosztorysowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie okresu rękojmi, jeżeli

przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  o istnieniu wady.

5.  Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o istnieniu wady na piśmie.

6. Koszty wykonania zastępczego, o którym mowa w ust.3 pkt 1) Zamawiający potrąci 
         z należnego   Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od  umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy / w następujących przypadkach:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych 
w §  3  - o 10  dni roboczych , w przypadku chociażby jednej z części przedmiotu umowy ,

- gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,

- gdy została ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy.

- w sytuacjach , o których mowa w § 8 ust.3 .

- Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od powzięcia    
         wiadomości  o przyczynie odstąpienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwości odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach . W takim wypadku Wykonawca może zadąć jedynie wynagrodzenia należnego mu  z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast zadąć odszkodowania i kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :

- za opóźnienie w wykonaniu prac projektowych w stosunku do terminów określonych w § 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 należnego za tę cześć umowy której dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie  w usunięciu wad ujawnionych w dokumentacji projektowej, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 ust. 1 należnego za tę cześć  umowy  w której stwierdzono wadę,  za każdy dzień zwłoki .

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po  stronie  Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4

ust. 1 umowy  za całość przedmiotu umowy.

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu nadzoru autorskiego 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 dla tej części  
w której opóźnienie nastąpiło.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowo - kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony wady lub braki, Wykonawca  poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe 
z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami lub brakami do wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy 
w zależności od części , której wady lub usterki dotyczą.

- Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do jej zapłacenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia  kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 11

- Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami i każda jej część z osobna stanowi własność Zamawiającego. Wraz 
z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a także  w razie odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania  Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe związane z przekazaną dokumentacją objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, korzystania na własny użytek Zamawiającego, wprowadzania zmian w dokumentacji jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonywania robót budowlanych na jej podstawie , opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych . Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany 
w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie 
z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 12

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca  wyznacza: P ………………………………………………

- Jako koordynatora ze strony Gminy w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Panią Irenę Kołata i Pana Mateusza Wojciechowskiego.

§ 13

1.Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy bez

względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego uzyskanych 
   w trakcie wykonywania umowy.

2.Uzyskane przez Wykonawcę , w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą

być wykorzystane do innego celu niż do realizacji umowy.

§ 14

- Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

- Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca  nie może dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W zakresie nie uregulowanym niniejszą umową mięć będą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy .

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią określone w niej załączniki.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Załączniki do umowy:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta wykonawcy