***Załącznik nr 1***

***OO.ZP.271.98.2021***

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000 netto - art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

**Nazwa Zadania:**

**„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Ostrowite w latach 2021-2022”**

**Nazwa i adres zamawiającego:**

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w latach 2021-2022 prac usługowych związanych   
   z usuwaniem odpadów budowlanych zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrowite.
2. Zakres prac obejmuje wykonanie, na terenie nieruchomości położonych w granicach Gminy Ostrowite, kompleksowej usługi usunięcia odpadów budowlanych zawierających azbest obejmującej: zabezpieczenie odpadów budowlanych zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości (wcześniej zdemontowanych i zgromadzonych wyrobów budowlanych zawierających azbest), uporządkowanie miejsc po usunięciu odpadów, zważenie i załadunek oraz transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na przeznaczonym do tego składowisku.
3. Szacunkowa ilość odpadów budowlanych zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia, która będzie mogła być usunięta z terenu Gminy Ostrowite w ramach niniejszego zamówienia, wynosi ok. 285,686 Mg.

Ostateczna ilość odpadów zawierających azbest przeznaczonych do unieszkodliwienia zależeć będzie od ilości i zakresu wniosków składanych przez właścicieli nieruchomości o wykonanie usługi usuwania wyrobów i odpadów zawierających azbest, a także od jednostkowych kosztów, określonych na podstawie rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie do wysokości przeznaczonych na ten cel środków finansowych, pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
2. Zakres rzeczowy zamówienia:
3. zabezpieczenie odpadów budowlanych zawierających azbest zgromadzonych na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami (w tym: zabezpieczenie folią, oznakowanie, ułożenie na paletach, przygotowanie do transportu),
4. zważenie odpadów budowlanych zawierających azbest na terenie nieruchomości,   
   z której są usuwane, z wykorzystaniem wagi o udźwigu powyżej 1 Mg i ważącej   
   z dokładnością do 0,001 Mg (dźwig HDS z wagą), dla której wystawiony jest aktualny dokument potwierdzający jej legalizację, ważenie będzie dokonywane w obecności Wnioskodawcy lub upoważnionej przez niego osoby,
5. załadunek i transport odpadów budowlanych zawierających azbest specjalistycznym sprzętem w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie dróg i terenów użyteczności publicznej oraz nie stwarzający zagrożenia dla środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450), a także ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 756), bezpośrednio z miejsca ich usunięcia do miejsca ich unieszkodliwienia,
6. przekazanie odpadów budowlanych zawierających azbest do unieszkodliwienia na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
7. Wykonawca otrzymywał będzie systematycznie od Zamawiającego zlecenia wykonania prac, o których mowa w ust. 2 (zawierające wykaz wnioskodawców, adresy nieruchomości, z których będą usuwane odpady budowlane zawierające azbest, zakres prac - zgodnie z danymi określonymi w poszczególnych wnioskach, składanych przez osoby zainteresowane usunięciem wyrobów i odpadów zawierających azbest).
8. W terminie co najmniej 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania poszczególnych zleceń, Wykonawca będzie ustalać z poszczególnymi Wnioskodawcami terminy realizacji wniosków, a także informować o nich Gminę Ostrowite przynajmniej na 7 dni przed przystąpieniem do prac, przedkładając harmonogram prac zawierający: terminy realizacji poszczególnych wniosków.
9. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo przed przystąpieniem do rozpoczęcia wykonywania prac do uzgadniania z Wnioskodawcą ich zakresu, a także do oszacowania kosztu ich wykonania. W przypadku znacznych rozbieżności w ilości materiałów budowlanych i odpadów zawierających azbest (wynoszących powyżej 0,5 tony) podanych przez Wnioskodawców we wnioskach (i wskazanych w zleceniach, o których mowa w ust. 6), a wartościami oszacowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego (przed przystąpieniem do wykonywania prac).
10. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest, do zawierania z poszczególnymi Wnioskodawcami umów cywilnoprawnych regulujących indywidualne warunki realizacji prac, w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia oraz kwestie dotyczące odpowiedzialności za ewentualne szkody.
11. Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien zapewnić również:
12. organizację i czynności przygotowawcze związane z wizją lokalną u wnioskodawców, w tym identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach budowlanych,
13. dokonanie wstępnej wyceny prac na terenie poszczególnych nieruchomości uwzględniającej ilość wyrobów budowlanych przewidzianych do usunięcia,
14. organizację i zabezpieczenie placu robót,
15. opracowanie, przed rozpoczęciem prac, szczegółowego planu prac usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest oraz dokonanie zgłoszenia Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Słupcy, Państwowemu Inspektorowi Pracy Oddział w Koninie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Słupcy o zamiarze przeprowadzenia prac przynajmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w prawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
16. sporządzanie, po zakończeniu prac na danej nieruchomości, dokumentów w postaci protokołu odbioru prac, stanowiących potwierdzenie zważenia odpadów, a także zawierających oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z azbestu i pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oraz Wnioskodawcy protokół odbioru podpisany przez Wykonawcę i Wnioskodawcę,

1. sporządzanie protokołu i zestawień końcowych wykonania prac,
2. sporządzanie kart przekazania odpadów na składowisko, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sporządzania dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów (wraz z oryginałami do wglądu).
3. urządzenia i sprzęt niezbędny do realizacji zamówienia, w tym pojazd przystosowany do załadunku i przewozu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wyposażony w dźwig HDS z wagą spełniającą wymogi określone w ust. 5 pkt 2,
4. personel posiadający wiedzę i przeszkolenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 11 pkt 5-7 jest warunkiem uznania wywiązania się Wykonawcy z realizacji zleceń, o których mowa w ust. 6.