Załącznik nr 6

UMOWA NR …………/ 2009 -     W Z  Ó  R

W dniu ………………………….. 2009r.  w  Ostrowitem pomiędzy :

Gminą Ostrowite, reprezentowaną przez:

Pana Henryka Tylmana

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Elżbiety Paulińskiej

a

…………………………………………………………………………………………………………………..

zwaną w dalszej treści umowy “Wykonawcą”,

została zawarta umowa o następującej treści :

(  1

1. W wyniku przeprowadzonego w dniu …………………………..2009 r przetargu nieograniczonego

Wykonawca przyjmuje  do wykonania zadanie inwestycyjne :

„ Budowa świetlicy środowiskowej w Ostrowitem”

zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu umowy określają :

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacja projektowo-techniczna,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

które stanowią integralne części umowy.

(  2

1.Termin rozpoczęcia robót: ……………2009r.

2. Termin zakończenia robót : 15.06.2010 r.

(  3

1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację projektowo-techniczną wraz z oświadcze-

niem o jej kompletności w terminie do dnia …………………………. 2009 r.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie plac budowy w terminie

do dnia …………………………… 2009 r.

3. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego specyfikację istotnych warunków

zamówienia wraz  z załącznikami.

( 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przekazana mu przez Zamawiającego

dokumentacja projektowo - techniczna nie posiada ewentualnych wad.

2. O zauważonych wadach dokumentacji projektowo - technicznej Wykonawca zobowiązany

jest zawiadomić na piśmie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego za szkodę wynikłą

wskutek zaniechania zawiadomienia  o wadach dokumentacji.

(  5

Roboty będące przedmiotem umowy wykonane będą z materiałów nowych dostarczonych przez Wykonawcę.

(  6

- Strony ustalają  umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości:

-    cena netto  ………………………………………..

- plus 22% VAT …………………………………….

- plus 7% VAT …………………………………….

- łącznie brutto ………………………………………

które zostało określone na podstawie kosztorysu ofertowego obejmujące cały

przedmiot zamówienia.

Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie ewentualne podatki w tym  podatek VAT.

- Wynagrodzenie Wykonawcy to wynagrodzenie umowne obejmujące koszty wykonania robót  wynikające z dokumentacji technicznej oraz koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych, demontażowych, porządkowych, oznakowania i zagospodarowania placu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiałów i ich składowania, koszty ewentualnych odszkodowań powstałych z winy Wykonawcy,  dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, obsługi geodezyjnej, zorganizowania i prowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji na użytkowanie.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone w sposób określony w ust 1   nie będzie waloryzowane.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dostarczonymi : doku-

mentacją projektowo-techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacjami 
    technicznymi  wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi warunkami technicznymi, 
    normami państwowymi i branżowymi, przepisami prawa budowlanego i sztuką inżynierską.

2. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach :

…………………………………………………………………..

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

…………………………………………………………………

(  8

Do obowiązków   Wykonawcy należy :

1. Przygotowanie placu budowy na własny koszt.

2. Ponoszenie kosztów eksploatacji sieci elektrycznej i wodociągowej,

3. Wykonanie  placów składowych i montażowych .

4. Zabezpieczenie budowy przed kradzieżą i pożarem oraz ochrona znajdujących się na    te-

renie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w należytym stanie

technicznym i ponoszenie skutków finansowych z tego tytułu.

5. Zabezpieczenie pod względem bhp miejsca wykonywania robót oraz miejsca składowania

materiałów a także zapewnienie ładu i porządku na terenie budowy.

6. Ponoszenie kosztów badań i opinii związanych z odbiorem technicznym przedmiotu

umowy.

7. Zapewnienie obsługi geodezyjnej

8. Opracowanie projektu organizacji ruchu drogowego w zakresie koniecznym.

( 9

Warunki płatności  za wykonanie przedmiotu zamówienia :

a/ wykonawca może wystawiać faktury częściowe do wysokości  80 % wynagrodzenia 
          umownego,

b/ faktura końcowa wystawiona będzie po dokonaniu odbioru całości robót będących

przedmiotem umowy ,

c/  zapłata faktur za wykonane roboty odbywać się będzie w formie polecenia przelewu z konta

Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w Banku ................................................................

.....................................................................................................................................

d/ Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia według wystawionych przez Wykonawcę 
           faktur  częściowych i faktury końcowej  w  terminie 30 dni od daty doręczenia  faktury wraz 
           z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

( 10

1. Przedmiotem odbioru będzie całość robót będących przedmiotem umowy.

2. Zamawiający wyznaczy datę czynności protokolarnego odbioru w ciągu 10 dni od daty za-

wiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.

3. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w dziesiątym dniu roboczym od daty

czynności odbioru.

4. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu w trakcie odbioru wszystkie dokumenty niezbędne

do oceny prawidłowości wykonania przedmiotu umowy.

5. W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy w tym : kie-

rownik robót i inspektor nadzoru inwestorskiego.

( 11

Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie wyznaczy

terminu odbioru i nie przystąpi do odbioru Wykonawca może ustalić protokolarnie stan prze-

dmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.

( 12

1. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć to Zamawiają-

cy może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia.

2. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub rękojmi istnienia wad nie nadających

się do usunięcia Zamawiający może :

a/ jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przezna-

czeniem - obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości

użytkowej i technicznej,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznacze-

niem - odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zacho-

wując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

3. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, żądając jedno-

cześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako

wadliwy.

4. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów obiektu po odbiorze w okresie rękojmi

za wady a w razie stwierdzenia wad lub usterek wyznacza termin usunięcia tych wad.

( 13

1. O wykryciu wady w okresie  rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić

Wykonawcę  na piśmie w terminie miesiąca od daty jej ujawnienia.

2. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających

na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na siedem dni przed

dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

3. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

4. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady

nie usunięte w wyznaczonym terminie.

( 14

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przerwanych robót w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

( 15

Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania inspektorowi nadzoru terminu zakończenia

robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających.

O ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać

odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a następnie

przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 16

  - Wykonawca udziela ….. – letniej gwarancji, licząc od daty zakończenia robót, potwierdzonej protokołem odbioru przedmiotu umowy.

  - W okresie gwarancji wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone wady w terminie 14 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia lub w innym wskazanym przez zamawiającego i pisemnie potwierdzonym terminie.

§ 17

1)Wykonawca wykona zakres robót .................. przy pomocy Podwykonawcy .........................

2)Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego za wykonanie części robót wykonywanych przez Podwykonawcę.

  - Do zawarcia umowy z Podwykonawcą, który nie był wymieniony w ofercie wymagana jest zgoda Zamawiającego.

  - Jeżeli zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

  - Do zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust 4 stosuje się odpowiednio.

  - Umowy, o których mowa w ust 4 i 5 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Zawierający umowę z Podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę.

  - W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności, o której mowa w ust 7.

  - W sytuacji określonej w ust 8 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umowy do ustaleń określonych w niniejszym Rozdziale.

  - W przypadku rozliczenia robót, które zostały w całości lub części wykonane z udziałem Podwykonawcy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

    - kserokopię faktury (rachunku), wystawionego przez Podwykonawcę,

    - kserokopię dowodu zapłaty oraz pisemne oświadczenie Podwykonawcy o przyjęciu należności z tytułu wykonanych robót budowlanych.

  - W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust 10, Zamawiający nie dokona odbioru robót oraz wstrzyma płatność należności Wykonawcy, do czasu otrzymania tych dokumentów.

  - Ustalenia ust 10 i 11 stosuje się odpowiednio do umów Podwykonawców z kolejnymi Podwykonawcami.

  - Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużania terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust 9, 11 i 12.

  - Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego Paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń niniejszego Paragrafu, aż do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy włącznie.

( 18

1. Ustala się wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5 % wartości przed-

miotu umowy to jest …………………………………..  zł.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 w formie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

3. Jeżeli wartość przedmiotu umowy ulegnie zwiększeniu Wykonawca zobowiązany jest

uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez

Zamawiającego pod rygorem rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

4. Strony uzgadniają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpiecze-

nie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwaranci jakości  na okres ……. lat licząc od daty

zakończenia inwestycji , a 70 %   wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję

zgodnego z umową wykonania  robót.

( 19

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach :

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 %

wynagrodzenia umownego,

b/ za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

c/ za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze  w okresie rękojmi

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia

wyznaczonego na usunięcie wad.

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach :

a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wy-

nagrodzenia umownego - z zastrzeżeniem wynikającym z paragrafu 20 niniejszej umowy,

b/ za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego

za każdy dzień zwłok, liczonej od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien

nastąpić.

3. Gdy kara umowna nie pokryje szkody, wierzyciel będzie mógł dochodzić odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

( 20

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawia-

jący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych

okolicznościach.

( 21

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy jest możliwa wyłącznie na warunkach określonych w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.Zmiany do niniejszej umowy mogą być wnoszone wyłącznie na piśmie , w formie aneksu za

obopólną zgodą stron, pod rygorem nieważności.

( 23

Wszelkie spory powstałe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą rozstrzygane

przez właściwy sąd powszechny.

( 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

(. 25

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                       WYKONAWCA :