Znak sprawy: **OO.ZP.271.3.2019.PN**

Zamawiający: **Gmina Ostrowite**

 **Ul. Lipowa 2**

 **62-402 Ostrowite**

**SPECYFIKACJA**

**ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

**„ Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno.”**

Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 euro

*Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 „ Środowisko” ; Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, Podziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa”.*

Wójt Gminy Ostrowite

 mgr Mateusz Wojciechowski

Ostrowite , dnia 04.04.2019r.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  Zamawiający |

**Gmina Ostrowite**

**Ul. Lipowa 2**

**62-402 Ostrowite**

tel. do kontaktów: 632765121, fax: 632765160

adres strony internetowej: [*www.ostrowite.pl*](http://www.ostrowite.pl)

adres e-mail: *ugmostrowite@post.pl*

|  |  |
| --- | --- |
| 2. |  Tryb udzielenia zamówienia |

Zamawiający zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), cyt. dalej jako Pzp. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp wraz z aktami wykonawczymi do niej oraz Kodeksu Cywilnego

|  |  |
| --- | --- |
| 3. | Opis przedmiotu zamówienia  |

**1.** Przedmiot zamówienia pn „ **Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Sienno**” obejmować będzie prace budowlane dotyczące przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków i budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Sienno.

Oczyszczalnia ścieków po przebudowie posiadać będzie przepustowość hydrauliczną

Q d śr. = 352m3/d i przystosowana będzie do przyjmowania ścieków pochodzących od 3200 RLM .

**Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części** pn.:

 **Część I (**Zadanie 1): **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sienno**

 **Część II (**zadanie 2): **Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gostuniu.**

**Część I (Zadanie 1) . „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Sienno „** obejmować będzie budowę sieci kanalizacyjnej w zakresie:

 - kolektory grawitacyjne o długości 649 m z PCV 200 mm,

 - rurociąg tłoczny o długości 241 m z PE 90mm

 - przykanaliki PVC 160 mm- 210,00 m / 5 szt. , przykanaliki PVC 200 mm – 102,00 m / 2 szt.,

 - przepompownia ścieków – 1 komplet ,

Uwaga: Dokumentacja techniczna na wyżej wymienione zadanie ( załącznik nr 9 do SIWZ) obejmuje szerszy zakres niż opisany powyżej i obejmuje kanalizację sanitarną wykonaną w I etapie oraz III etap nie objęty realizacją zadania nr1 .

**Część II (zadanie 2)**. „**Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń”**

obejmować będzie wykonanie prac budowlanych :

- remont budynku oczyszczenia mechanicznego wraz z węzłem mechanicznego oczyszczania ścieków

 MO;

- budowa wiaty na osady;

- remont pomieszczenia odwadniania osadu wraz z prasą i wyposażeniem;

- remont zbiornika SBR z wymianą wyposażenia ;

- przywrócenie funkcji zbiornika retencyjnego do pracy jako SBR wraz z wyposażeniem;

- punkt zlewny ścieków dowożonych ASZ;

- pompownia ścieków surowych komunalnych PSS;

- studnia zaworowa SZ1 ;

- punkt zlewny osadów dowożonych ASZ.

- pompownia osadów dowożonych P0

- studnia zaworowa SZ2

- studnia zaworowa SZ3;

- komora elekrozasuwowa KEZ;

- wielofunkcyjny reaktor osadu czynnego SBR;

- studnia zaworowa SZ4;

- studnia przepływomierza SPP1;

- studnia zaworowa SZ5;

- remont zbiornika osadu wraz z wyposażeniem ZO;

- stacja dmuchaw SD;

- studnia przepływomierza SPP2;

- wylot kanalizacyjny;

**-** monitoring jakości powietrza;

- instalacja teletechniczna i sterująca;

- rozdzielnice elektryczne w budynkach oraz szafki lokalne usytuowane przy obiektach
 technologicznych;

- instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego;

- instalacja gniazd 400 V i 230V;

- instalacja ochrony przepięciowej;

- instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej;
- wpięcie nowych urządzeń w istniejący system monitoringu;

**2.**Przedmiot zamówienia obejmujący część II będzie realizowany w trakcie pracy istniejącej oczyszczani.

**3.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części I znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SIWZ ( załącznik nr 9 cześć 1oraz załącznik nr 10 część 1 do SIWZ.), w tym:

* dokumentacja projektowa - projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne,
* przedmiary( dokument pomocniczy)

 **4.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części II znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część SIWZ ( załącznik nr 9 część 2 oraz załącznik nr 10 część 2 do SIWZ.), w tym:

* dokumentacja projektowa – projekty budowlane, projekty wykonawcze , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) - branży konstrukcyjnej, technologicznej, sanitarnej,
* przedmiary( dokument pomocniczy)

Uwagi dot. części II :

* *Jeżeli jest to możliwe to Zamawiający zaleca zastosować jak najmniejszą liczbę producentów dla dostaw urządzeń i materiałów z uwagi na ich szeroki zakres wymiany podzespołów oczyszczalni.*
* *Należy przewidzieć całościową wymianę poszycia ścian, stropów i stolarki drzwiowej i okiennej w pomieszczeniach sitopiaskownika (hala) oraz budynku technicznego. Płyty warstwowe należy dostarczyć z pianki poliuretanowej grubości 10 cm z blachą na zewnątrz malowaną proszkowo w kolorze w odcieniu szarości. Szczegółowy RAL zostanie ustalony na etapie realizacji. W hali sitopiaskownika oraz w pomieszczeniu prasy odwadniającej w budynku technicznym poszycie wewnętrzne płyt ze stali kwasoodpornej. W pozostałych pomieszczeniach poszycie wewnętrzne ze stali czarnej malowanej proszkowo*
* *Ilość dyfuzorów w zbiorniku stabilizacji osadu zgodnie z częścią rysunkową branży technologicznej.*
* *Zamawiający wskazuje, iż w przypadku urządzeń technologicznych* *punkt zlewny ścieków dowożonych, punkt zlewny osadów dowożonych, sito piaskownik wraz z zintegrowaną płuczka piasku oraz dekantery podowieszane w reaktorze SBR oraz zbiorniku osadu mających bezpośredni kontakt z agresywnym środowiskiem jakim są ścieki należy zastosować stal nierdzewną typu duplex*
* *Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania urządzenia wchodzącego w skład mechanicznego oczyszczania ścieków tj. sito piaskownika posiadającego w swojej budowie płuczki piasku. Sito piaskownik wyposażony w tłuszczownik oraz zintegrowaną płuczkę piasku winien stanowić zblokowane urządzenie. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe urządzenie będzie znajdowało się w istniejącej hali technicznej. Ze względu na ograniczoną powierzchnię hali technicznej urządzenie musi zostać wyposażone w płuczkę piasku znajdującą się w jego obudowie.*
* *Nie dopuszcza się zastosowania dekanterów z wężami elastycznymi*
* *Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia zapotrzebowania energetycznego dla wielodyskowej prasy śrubowej.*
* *Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania urządzenia o wymiarach granicznych (maksymalnych) wskazanych w dokumentacji projektowej. Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowe urządzenie będzie znajdowało się w istniejącym budynku, którego powierzchnia jest ograniczona.*
* *W ramach przedmiotowego zadania należy dostarczyć stacje dozowania preparatu PIX. Dostawę i montaż należy uwzględnić w pozycji 112 kosztorysu branży technologicznej*
* *Należy przewidzieć prace remontowe istniejącego wylotu – montaż wylotu z elementów prefabrykowanych oraz kraty rzadkiej*
* *Odwodnienia i zabezpieczenia wykopów należy rozliczyć w odpowiednich pozycjach wykopy dotyczących poszczególnych elementów robót*
* *Roboty branży drogowej należy wycenić w pozycji 78 przedmiaru branży wod – kan*
* *Instalacje wentylacji należy rozliczyć w odpowiednich pozycjach przedmiaru branży wod kan w rozdziale wentylacja (pozycje 86-109)*
* *Remonty pomieszczeń należy rozliczyć w pozycji 21 przedmiaru branży konstrukcyjnej*
* *Turbinę napowietrzającą w istniejącym reaktorze należy rozliczyć w pozycji 79 przedmiaru branży technologicznej*
* *Pomiary i prace geodezyjne należy rozliczyć w pozycjach wykopy dotyczące poszczególnych obiektów*

**5.** Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu budowy przed

 przystąpieniem do złożenia oferty.

**6. Gdy w treści dokumentacji, w tym na rysunkach , w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , przedmiarach zostały wskazane normy, aprobaty, systemy itp. o których mowa w art. 30 ust 1 pkt.2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych , czyli takich, które zagwarantują realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w ww. dokumentach. W takich sytuacjach wykonawca jest zobowiązany przed zamiarem wbudowania takich materiałów , urządzeń , zwrócić się do Zamawiającego na piśmie w odpowiednim czasie wraz z pełną dokumentacją celem przeprowadzenia weryfikacji przez Zamawiającego i uzyskania jego akceptacji na proponowane rozwiązania.**

**7.Wykonawca odpowiedzialny jest za utrzymanie ciągłości pracy oczyszczalni. Wszystkie
 wyłączenia i przerwy w pracy oczyszczalni uzgodni z zarządcą obiektu.**

**8.** Materiały i urządzenia zamienne przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć,
 winny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespól urządzeń dawał zamierzony
 ( zaprojektowany) efekt, nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakres robot budowlanych**.** Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
 opisywane powyżejprzez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego
 roboty budowlane, materiały oraz urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

**9.** Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, instalacji oraz armatury , za montaż i ich uruchomienie oraz zgodność z dokumentacją projektową i wymogami dokumentacji technicznej.

**10.** Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty
 techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne.

**11.** Zamawiający , na podstawie art. 29ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, na podstawie umowy pracę ( zgodnie

z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm.),

 osoby wykonujące następujące czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia;

- montaż infrastruktury technicznej i technologicznej,

- operator sprzętu ( koparka, dźwig, samochód ciężarowy itp.),

**12**. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań w szczególności poprzez:

1. żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
2. żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów,
3. przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

**13**. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę tych wymagań , oraz sankcji z tytułu ich nie spełnienia , zawarte są w projekcie umowy
( załącznik nr 6 do SIWZ).

**14.** Zamawiający nie przewiduje wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp

**15**. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Kod podstawowy

45000000-7 Roboty budowlane ,

Kody dodatkowe:

45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232423-3 roboty budowlane w zakresie budowy przepompowni

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

|  |  |
| --- | --- |
|  |  4. 4. Oferty wariantowe i częściowe, umowa ramowa, zamówienia, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Zamawiający nie ogranicza liczby części na które Wykonawca może złożyć ofertę . Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość części zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej
5. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
 |

**5. Źródło finansowania**

Zamawiający informuje , że przedmiot zamówienia jest współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 4 „ Środowisko” ; Działania4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1. Gospodarka wodno-ściekowa”.

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Termin wykonania zamówienia |

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 16 października 2020 r.Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego i przedłożenia przez wykonawcę wszystkich dokumentów wynikających z § 7 ust.2 umowy
(załącznik nr 6 do SIWZ).

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | Warunki udziału w postępowaniu  |

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,dotyczące**:**

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

1.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi wykazać ,że

1.2.1.Część I:

 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 300 000,00 PLN.

 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności

 związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 350 000,00 PLN

1.2.2.Część II:

 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 3.000 000,00 PLN.

 2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności

 związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.500 000,00 PLN

**W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia warunki dla każdej części należy spełnić odrębnie.**

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej **:** Wykonawca musi wykazać, że

1.3.1 Część I

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 400.000 PLN brutto polegające na budowie kanalizacji sanitarnej/lub deszczowej wraz z przepompownią ścieków

2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia , legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj:

a) co najmniej jedna osobę , która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą

 uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi **w specjalności sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń**

b) co najmniej jedną osobę , która będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ,

1.3.2. Część II

1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN brutto polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji obiektu oczyszczalni ścieków , w tym przynajmniej jedną o przepustowości nie mniejszej niż 400 m3/d

2) dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia , legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia tj:

a) co najmniej jedna osobę , która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą

 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

 budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy i

kierująca w tym okresie , budową co najmniej jednego obiektu „ sektora środowisko” ( gospodarka odpadami lub gospodarka wodno-ściekowa ), o wartości każdej z robót co najmniej

 2.000.000 PLN brutto

b) co najmniej jedną osobę , która będzie pełnić funkcję kierownika robot w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, kierująca robotami przy budowie min. 1 oczyszczalni w technologii SBR,

c) co najmniej jedną osobę , która będzie pełnić funkcję kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ,

d) co najmniej jedną osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót w specjalności drogowej w zakresie budowy dróg wewnętrznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

**3**. Zamawiający w ramach realizacji niniejszego zamówienia dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji kierowników robot z poszczególnych branż. W takiej sytuacji osoba skierowana przez wykonawcę do realizacji zamówienia musi posiadać wymagane uprawnienia dla każdej z tych branż. Zamawiający nie dopuszcza natomiast łączenia funkcji kierownika budowy z funkcją kierownika robót.

Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018r poz. 1202 ) oraz Rozporządzeniem Ministra infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. z 2014r. poz.1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie , określone w art. 12 ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby , których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( tj. Dz. U. z 2016r. poz. 65 ze zm.).

**W przypadku składnia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca może wykazać się tymi samymi osobami do wszystkich części na które składa ofertę .**

**3.**. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp pkt 12-23,

**4**. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) Pzp ,

**5**. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać

 na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej

 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

 prawnych.

**6**. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów , musi udowodnić

 Zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

 podmiotów , w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

 dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania

 potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie

 wynikać w szczególności:

 a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę , przy

 wykonywaniu zamówienia publicznego;

 c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

 d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków

 udziału w postępowaniu , dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub

 doświadczenia , zrealizuje roboty budowlane lub usługi, które wskazane zdolności dotyczą.

**7**. Zamawiający oceni , czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne

 lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna , pozwalaj na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada , czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1), 2), 4) Pzp.

**8.** W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

**9..** Wykonawca , który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów , odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

**10.** Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa ,

podmiotu , o którym mowa w ust. 5, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia , Zamawiający żąda ,aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o

których mowa w ust. 5

**11.** W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 7 ust.1, wykonawcy muszą spełniać łącznie.

***UWAGA:*** *Zamawiający zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.*

|  |  |
| --- | --- |
|  8. | **Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niezbędne do przeprowadzenia postępowania** |

1. **W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Zamawiający żąda , aby Wykonawca złożył następujące dokumenty na etapie składania ofert**:

1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust.1 Pzp, zgodnie z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.

2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawca składa oświadczenie dotyczące braku istnienia przesłanek wykluczenia z postępowania , na podstawie art. 25a ust.1, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.

3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania , w zakresie , w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach , o których mowa w pkt 1) i 2) powyżej ( załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ).

4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2)

( załącznik nr 3 do SIWZ).

5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 1) i 2) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

**2. Na podstawie art. 26 ust.2 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 5 dni , zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie niżej wymienione dokumenty:**

2.1 **W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust.7 ust.1. SIWZ:**

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w obrębie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wg załącznika nr 4 do SIWZ,

2) dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty,

3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika nr 5 do SIWZ,

4) informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż jeden miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

5) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego,

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 4)-5) powyżej , Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust.2c Pzp ( inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu).

2.2. **W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21

 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert,

 2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
 zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
 składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
 właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
 odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
 właściwego organu ,

 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
 Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca

 nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne , wystawionego nie
 wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
 potwierdzającego , że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
 sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami , w szczególności
 uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
 lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub

 ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na

 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub

 decyzji-dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z

 ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat

 tych należności wg załącznika nr 8 do SIWZ,

6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego

 zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, wg załącznika nr 8 do SIWZ,

7) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

 mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
 brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23- wg
 załącznika nr 7 do SIWZ.

 Wraz ze złożeniem oświadczenia , wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
 innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie

 zamówienia.

**3**. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty, o których mowa w pkt. 8 ust. 2 ppkt 2.2 muszą być złożone przez każdego z tych wykonawców.

**4.** Zamawiający żąda od Wykonawcy , który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 8 ust. 2 pkt 2.2 ppkt 1)- 4) powyżej.

**5**. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zamiast dokumentów , o których mowa:

1) w pkt 8 ust.2 pkt 2.2 ppkt 1 powyżej, składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 13,14,21 Pzp,

2) w pkt 8 ust.2 pkt 2.2 ppkt 2-4 powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że :

a) nie zalega z opłacaniem podatków , opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ,że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienia , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

**6**. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument , o którym mowa w ust.5 pkt 2 lit.a

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem twego terminu

**7**. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w ust. 5 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

**8**. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt. 8 ust.2 pkt 2.2. ppkt 1), składa dokument, o który mowa w ust. 5 pkt 1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp. Jeżeli w kraju , w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

 **9.** W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 **10.** Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za

 zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę.

 **11**. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów na których zdolnościach lub sytuacji
 polega Wykonawca na zasadach określonych w art.22 a ustawy oraz dotyczące podwykonawców
 składane są w oryginale .

 **12.**.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii

 dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub

 budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

|  |  |
| --- | --- |
|  9. | Informacje o sposobie porozumiewa się z Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający , w sytuacjach określonych w art. 10c-10e Pzp przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: |

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego , osobiście lub za pośrednictwem posłańca, faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej**.**
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków przypadków dla których zastrzeżona jest forma pisemna .
3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: **Urząd Gminy Ostrowite ,ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite.**
4. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail ugmostrowite@post.pl.
5. Korespondencję faksem należy kierować na numer 632765160
6. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami , złożenia lub uzupełnienia dokumentów , oświadczeń w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału , dokumentów w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz pełnomocnictw , a także zmiany lub wycofania oferty . W tych przypadkach wyłączona jest możliwość przekazywania za pośrednictwem faxu i e-maila.
8. W przypadku wniesienia odwołania Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu drogą elektroniczną.
9. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest **Anna Makowska – młodszy referent ds. zamówień publicznych i obrony cywilnej**.
10. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

 Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania .
2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.7.
3. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji.

|  |  |
| --- | --- |
| 10. |  Wymagania dotyczące wadium |

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie:

**Dla części I: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)**

 **Dla części II: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100)**

1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
3. pieniądzu,
4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
5. gwarancjach bankowych,
6. gwarancjach ubezpieczeniowych,
7. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2016 r. poz.359 t.j.).
8. **W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji - wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium.**

*Uwaga:*

*Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. Dodatkowo wskazane jest dołączenie do oferty kopii tego dokumentu poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.*

1. Wadium wnoszone **w pieniądzu** należy wpłacić **przelewem** na konto:

***Bank Spółdzielczy w Słupcy Oddział Ostrowite .***

***Nr 52854200011100236500114463***

z dopiskiem:

**Część 1 (zadanie 1):**

***Wadium w przetargu nieograniczonym wykonanie zadania pn.:
„*Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno*”***

 **Część 2 (zadanie 2):**

***Wadium w przetargu nieograniczonym wykonanie zadania pn.:***

**Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń**

***Uwaga:***

*Wadium wniesione w pieniądzu musi wpłynąć na wskazany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.*

1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się aby dokument potwierdzający wniesienie wadium została załączony do oferty .
2. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zwróci wadium:
4. wszystkim Wykonawcom, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9;
5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

***Uwaga:***

*Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt 7 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.*

1. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
2. Zamawiający **zatrzyma wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
3. Zamawiający **zatrzyma wadium** wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
4. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
5. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| 11. | Termin związania ofertą  |

* 1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres **30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
	2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia powyższej zgody nie powoduje utraty wadium.

3.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
 okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
 przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest
 po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia
 dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

|  |  |
| --- | --- |
| 12. | Opis sposobu przygotowania ofert  |

**1**. Wykonawca może złożyć jedną odrębną ofertę na każdą z części zamówienia. Do każdej oferty musi załączyć wymagane przez SIWZ dokumenty.

**2**. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 i 1a do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w formie elektronicznej. Winna ona być spięta w sposób uniemożliwiający jej rozdzielenie , sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym, drukiem komputerowym lub nieścieralnym atramentem.

**3**. Treść oferty musi odpowiadać treść SIWZ.

**4.** Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę ( osoby) upoważnioną do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu trzeciego, zgodnie z umocowaniem określonym w wypisie z właściwego rejestru lub umowie spółki lub posiadanym pełnomocnictwem.

**5.** W przypadku pełnomocnictwa , musi być ono udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę udzielającą pełnomocnictwa lub poświadczone notarialnie .Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania.

**6.** Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w rozumieniu art. 23 ust. 2 Pzp.

**7.** Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

**8.** Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływam terminu składania ofert oraz

 Opakowanie musi zostać opatrzone:

- adresem Zamawiającego: Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

- napisem:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | **Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:****„Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową**  **kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sienno”****Część……..****(UWAGA!!! Należy wskazać część nr I lub II, na którą składana jest oferta)** |
| - | danymi Wykonawcy:*(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK STEMPLA),*  | **nazwą Wykonawcy** (nazwą/firmą), **dokładnym adresem** (siedzibą), **numerem telefonu i faksu**  |

lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej do Zamawiającego.

* 1. Wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

**9.** Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę. Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Koperty oznaczone jako ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy , który wprowadził zmianę i zostaną do niej dołączone .

**10**.Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być odpowiednio udokumentowane.

**11**. W przypadku złożenia ofert na dwa zadania Wykonawca zobowiązany jest do złożenia ofert w dwóch odrębnych kopertach dla części I i części II.

**12. Oferta powinna zawierać:**

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 (część I) i/lub załącznik nr 1a (część II ) do SIWZ

b) Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ- pkt 8 ust. 1 SIWZ,

c) Zobowiązanie innego podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia

 Wykonawcy potencjału oraz podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 Pzp ( jeśli

 dotyczy)

d) Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy,

e) Potwierdzenie wniesienia wadium.

**13**. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.

**14**. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 11, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

**15**. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

**16**.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości .

**17.** Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( tj. Dz. U. z 2018., poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.

**18.** Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem” tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte( zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

**19**. Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone datą i podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

**20**. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.

**21.** Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty lub jej części w innym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z **tłumaczeniem na język polski.**

**22.** W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie innej niż złoty polski (PLN) , Zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania

|  |  |
| --- | --- |
| 13. |  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  |

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostrowite

62-403 Ostrowite, ul. Lipowa 2

Sekretariat pokój nr 19 ( I piętro) sekretariat

1. Termin składania ofert upływa w dniu **19.04.2019 r. o godz. 12:00**.

Oferty złożone po terminie jak wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone.

1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostrowite

62-402 Ostrowite , ul. Lipowa 2

Sala narad , parter

w **dniu 19.04.2019 r. o godz. 12:30**.

Otwarcie ofert jest jawne.

1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia oraz doświadczenia kierownika budowy, zawarte w ofertach.
3. Niezwłocznie **po otwarciu ofert** Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
	* 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

 c) ceny , terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w

 ofertach.

|  |  |
| --- | --- |
| 14. | Opis sposobu obliczenia ceny  |

* + 1. Cena oferty musi być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, w postaci netto oraz brutto- cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem stawki podatku VAT ( netto + stawka VAT = brutto), zgodnej z obowiązującymi przepisami.

Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia, wynikający z SIWZ i załączników do SIWZ.

**2**. **Cena oferty jest ceną ryczałtową.**

Cena musi uwzględniać więc wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia w sposób należyty oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą.

**3.** Wszystkie stawki i ceny podaje się w PLN.

**4**. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia , zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w trybie przewidzianym w art. 90 Pzp.

**5**. Jeżeli złożono ofertę , której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiajmy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w treści Formularza oferty (załącznik nr 1 (część I) i/lub załącznik nr 1a (część II ) do SIWZ).

**6**. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

**7**. W formularzu ofertowym należy podać cenę netto i brutto.

|  |  |
| --- | --- |
| 15. | Kryteria i sposób oceny ofert  |

**1.** Zamawiający przystąpi do oceny złożonych ofert przy zastosowaniu podanych kryteriów wyłącznie w stosunku do ofert złożonych przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu oraz ofert nie podlegających odrzuceniu.

**2**. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty są:

dla części 1 i części 2

 1) **Cena - 60 %**

2) **Gwarancja na roboty** **budowlane, materiały zwana dalej**

 **„ Gwarancja” - 40 %**

 **Łączna wartość - 100%**

**3**. W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty.

**4**. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największa liczbę punktów, stanowiących sumę punktów przyznawanych za kryterium 1) , 2)

 Wybrana oferta **P= Pc + Pg**

 **P**- łączna wartość punktów badanej oferty

 **Pc –** punkty w kryterium „ cena

 **Pg** - punkty w kryterium „ gwarancja”

 ‘

1. Każda oferta może uzyskać :

Dla części 1 i części 2:

1) w kryterium **Cena**

 Liczba punktów dla każdej oferty w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg poniższego

 wzoru:

 Najniższa oferowana cena

 spośród złożonych ofert

 Cena oferty **Pc** = ------------------------------- x 60 % x 100

 Cena oferty badanej

 - Maksymalnie w tym kryterium można otrzymać 60punktów.

2) w kryterium  **Gwarancja**

 **Dla części 1 i części 2**

 Termin gwarancji zaoferowany

 w ofercie badanej

 **Gwarancja Pg = --------------------------------** x 40% x 100

Najdłuższy zaoferowany

 termin gwarancji

 60 miesięcy - 0 pkt

 72 miesięcy - 20 pkt

 84 miesięcy – 40 pkt

 Kryterium **Gwarancja**  będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym :

- minimalny okres gwarancji na roboty budowlane, materiały wymagany przez

 Zamawiającego - 60 miesięcy

- maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane i materiały wymagany przez Zamawiającego – 84 miesięcy. Zaoferowanie okresu dłuższego przez wykonawcę sprawi, że na potrzeby oceny kryterialnej przyjęty zostanie okres 84 miesięcy.

Maksymalna ilość punktów , jaką może otrzymać wykonawca w kryterium **Gwarancja**  to 40 pkt.

Oferta, która będzie zawierała okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy zostania odrzucona.

**6.**Zamawiający wymagana urządzenia min. okres gwarancji 24 miesięcy nie krótszy jednak niż gwarancja producenta licząc od daty odbioru końcowego.

**7.** Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.

|  |  |
| --- | --- |
| 16. |  Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego |

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć kosztorys ofertowy sporządzony metoda szczegółową zawierający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robot (dokładny opis i ilość robót). Wszystkie wartości w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kosztorys ofertowy będzie stanowił dokument pomocniczy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę bądź Zamawiającego, lub w celu wyceny robót dodatkowych lub zamiennych , jeśli zajdzie taka potrzeba.
2. Ponadto przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć i uzgodnić z Zamawiającym Harmonogram realizacji robót. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego zastrzeżeń do harmonogramu realizacji robót, wykonawca sporządzi i dostarczy w ciągu 3 dni od zgłoszenia zastrzeżeń do harmonogramu, w którym uwzględni zgłoszone przez Zamawiającego uwagi. Wykonawca zobowiązany jest opracować Harmonogram Robót z uwzględnieniem kwartalnych odbiorów i płatności.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , będzie zobowiązany do podpisania umowy, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy muszą posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |  |
| --- | --- |
|  17. | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  |

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest wnieść **zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %** ceny całkowitej podanej
w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi być wniesione przed podpisaniem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
4. pieniądzu,
5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
6. gwarancjach bankowych,
7. gwarancjach ubezpieczeniowych,
8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

*Uwaga:*

*Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego tj.* Bank Spółdzielczy w Słupcy Oddział Ostrowite nr 52854200011100236500114463

1. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wadium wniesione w pieniądzu może być zaliczone przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w pieniądzu to Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym .Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 3.

*Uwaga:*

*Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.*

**7***.* Poręczenie , gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie , że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela .

8.Treść poręczeń i gwarancji , w przypadku zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy wymaga akceptacji Zamawiającego .

|  |  |
| --- | --- |
|  18. |  Istotne dla stron postanowienia umowy  |

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia stanowiącym załącznikinr6do SIWZ.
2. Oprócz przypadków , o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na podstawie art.144 ust 1 pkt 1 Pzp , w następujących przypadkach:
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeśli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w sytuacji:
	* + 1. wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z Umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,
			2. wystąpienia długotrwałego załamania warunków atmosferycznych, opadów utrzymujących się przez okres dłuższy niż 5 dni w sposób ciągły lub spadku temperatur poniżej -10 oC utrzymującego się przez okres dłuższy niż 5 dni; fakt ten musi być potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny,
			3. wystąpienia temperatury powietrza niepozwalającej na realizację przedmiotu umowy w całości bądź w części stosownie do wymogów i ograniczeń określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
			4. zmiany istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania Przedmiotu Umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji Umowy,
			5. działania lub zaniechania organów administracji państwowej lub samorządowej:
	* przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, opinii itp.,
	* odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn innych, niż zawinione przez Wykonawcę,
		+ 1. aktualizacji lub zmiany rozwiązań projektowych z powodu zmiany obowiązujących przepisów, warunków umożliwiających prowadzenie robót, bezpieczeństwa pracy, a także zmian wynikających z innych istotnych okoliczności, których wprowadzenie będzie korzystne dla efektywności Przedmiotu Umowy,
			2. wystąpienia utrudnień spowodowanych warunkami archeologicznymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi czy kolizjami z sieciami infrastruktury podziemnej o ile utrudniają one lub uniemożliwiają terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy,
			3. wprowadzenia materiałów lub technologii niewskazanej w dokumentacji projektowej a koniecznej do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
			4. zmian w dokumentacji dot. przedmiotu umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego.
4. Zmiany co do sposobu i warunków realizacji przedmiotu umowy w sytuacji :
5. konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii,
6. konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w specyfikacji czy dokumentacji technicznej w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
7. konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa .
8. wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających od przyjętych w specyfikacji i dokumentacji technicznej, lub kolizji z sieciami infrastruktury podziemnej skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych ,
9. Zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia , wskazanych jako nadzorujące w § 14 ust. 1 projektu umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ ) oraz kierujące o których mowa w § 14 ust. 2 i 3 projektu umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ) (na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, wskazanymi przez Zamawiającego w SIWZ dla Postępowania),
10. Zmiana podmiotu o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki określone w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ dla Postępowania,
11. Zmiana podwykonawcy , przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy – na wniosek Wykonawcy , przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego ,
12. Rozszerzenia zakresu o podwykonawstwo w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy – na wniosek Wykonawcy, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego,
13. Zmiany umowy co do zakresu robót , które wykonawca może powierzyć podwykonawcy do realizacji – na wniosek Wykonawcy ,
14. Zmiany danych teleadresowych , zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, zmiany nr rachunków bankowych
15. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może, ale nie musi wyrazić zgody. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany Umowy z przyczyn, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek ten musi być uzasadniony, a okoliczności powodujące zmianę Umowy udokumentowane.
16. Ponadto, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 Pzp tj. zmiany:
17. stawki podatku od towarów i usług,
18. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
 godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 o
 minimalnym wynagrodzeniu za pracę ,
19. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę:
20. W przypadku zmiany przepisów , o których mowa w ust. 4 , skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 ( trzydziestego ) dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia,
21. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiony każdorazowo Zamawiającemu wniosek o zmianę wynagrodzenia wraz z kalkulacją kosztów Wykonawcy, przedstawiający sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia oraz potwierdzający wpływ zmiany przepisów na koszt wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia,
22. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności oraz poprawności obliczeń dokonanych przez wykonawcę w zakresie żądanej zmiany wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok.

|  |  |
| --- | --- |
|  19. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej  |

* + - 1. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI Pzp.
			2. W związku z treścią art.180 ust.2 Pzp uwagi na wartość zamówienia, w przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wobec czynności:
1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3. odrzucenia oferty odwołującego;
4. opisu przedmiotu zamówienia;
5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

3. Zgodnie z art. 181 ust. 1 Pzp Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2Pzp.

|  |  |
| --- | --- |
|  20. | Podwykonawcy |

**1**. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

**2**. Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 część I i/lub załącznik nr 1a część II do SIWZ, czy zamówienie będzie wykonywane samodzielnie czy przy pomocy podwykonawców- ze wskazaniem części zamówienia , której wykonanie powierzy podwykonawcom i firm podwykonawców.

**3**. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się , na zasadach określonych w art. 22a ust.1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

**4**. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

**5**. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty nastąpi w trakcie

 jego realizacji , wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o który mowa w

 art.25a ust. 1 ustawy Pzp, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego

 podwykonawcy.

**6**. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,

 Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia

 wykonania części zamówienia podwykonawcy.

**7**. Przepisy ust.5 i 6 powyżej stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.

**8.** Uregulowania dotyczące sposobu zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz sposobu ich rozliczania zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

|  |  |
| --- | --- |
| 21. | **Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli zamawiający określa taka wartość, zgodnie z art. 143a ust.3 ustawy Pzp:** |

Zamawiający przewiduje płatności w częściach, z czego wartość ostatniej części wynagrodzenia będzie wynosić nie więcej niż 10% wynagrodzenia za całość przedmiotu umowy .

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 22.  | Klauzula informacyjna z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,str.1): |

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „ RODO”, Zamawiający informuje, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite;
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit.c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gostuń wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Sienno” ; nr OO.GK.271.3.2019.PN, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art.. 96 ust. 3 Pzp;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych( skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmiana wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ( prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

* nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 23. | Wykaz załączników |

1. Formularz ofertowy część I - zał. nr 1 do SIWZ

2 Formularz ofertowy część II - zał .nr 1a do SIWZ

3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

 na podstawie art. 25a ust .ustawy Pzp - zał. nr 2 do SIWZ

4. Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia,

 ,na podstawie 25a ust. Ustawy Pzp - zał. nr 3 do SIWZ

5. Wykaz robót budowlanych - zał. nr 4 do SIWZ

6. Wykaz osób - zał. nr 5 do SIWZ

7. Projekt umowy - zał. nr 6 do SIWZ

9. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

 kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt,23 - zał. nr 7 do SIWZ

10 . Oświadczenie dotyczące braku zalęgłości podatkowych i braku

zakazu do SIWZ ubiegania się o zamówienie publiczne - zał. nr 8 do SIWZ

11. Dokumentacja projektowa - zał. nr 9 do SIWZ

12. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 10 do SIWZ

13 . Przedmiary robót - zał. nr 11 do SIWZ