UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ……………………… 2018 roku w Ostrowitem pomiędzy:

Gminą Ostrowite , zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:,

Pana Henryka Tylmana –Wójta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

-Pani Elżbiety Paulińskiej.

a

……………..

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania opracowanie:

,,Dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej G1034P 
w m. Szyszłowskie Holendry”

- Szczegółowy zakres opracowań projektowo-kosztorysowych:

- Przebudowa drogi gminnej G1034P w m. Szyszłowskie Holendry

W pasie drogowym drogi gminnej należy zaprojektować nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m wraz z poboczami z kruszywa łamanego, zjazdami do posesji, ewentualną przebudową istniejących przepustów. Należy uwzględnić wykonanie podbudowy w niezbędnym zakresie.

Długość projektowanej drogi to około 1600 m, począwszy od drogi wojewódzkiej W 263 do drogi powiatowej P3054P.

Wykonawca oświadcza, iż do dnia zawarcia niniejszej umowy nie zaszły jakiekolwiek okoliczności dotyczące jego osoby, przedsiębiorstwa lub oferty, które uniemożliwiałyby jego udział w realizacji zamówień publicznych.

§ 2

Zamawiający nie wyraża zgody na powierzenie wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy w następującym terminie: do dnia  21.12.2018r.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:

…………... zł brutto (słownie zł: …………………………………………… złotych …/100),

- Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu przedmiotu umowy.

- Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie przedmiotu umowy stanowić będzie obustronnie podpisany bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy kompletu dokumentacji projektowo- kosztorysowej, w wymaganej liczbie egzemplarzy, 
z wykazem opracowanej dokumentacji oraz pisemnym oświadczeniem, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

5. W przypadku konieczności dokonania korekt i uzupełnień dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego ich dokonania w terminie 7 dni od otrzymania na piśmie wymagań Zamawiającego.

6.    Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek w Banku ………………………………………………………………………………………………w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

§ 5

- Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia 
do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca obowiązany jest dokonać wszelkich koniecznych uzgodnień z właściwymi organami administracji i osobami trzecimi.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami stanowiącymi wymaganą ilość egzemplarzy dokumentacji projektowo-kosztorysowych przedmiotu umowy.

- Zamawiający zobowiązany jest, na pisemny wniosek Wykonawcy, udostępnić mu

wszelkie dokumenty i dane związane z przedmiotem umowy będące w jego posiadaniu,

a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji zamówienia zgłaszać uwagi i zmiany do przedmiotu umowy związane z poprawą funkcjonalności lub jakości. Wszystkie uzgodnienia będą mieć formę pisemną i muszą być podpisane przez strony.  Wykonawca ma obowiązek wprowadzić do dokumentacji zmiany uzgodnione przez strony.

§ 6

- Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletną i wykonaną zgodnie z umową dokumentację projektowo- kosztorysową w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym bez zastrzeżeń przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. Do dokumentacji Wykonawca załączy wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca przekaże dokumentację projektowo- kosztorysową stanowiącą przedmiot umowy w następujących ilościach:

| Lp. | Element | Ilość egz. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mapy Przygotowanie aktualnych map do celów projektowych (przekazanie Inwestorowi w wersji cyfrowej *dwg, lub *dxf,) oraz w wersji papierowej. | 2 egz.+ DVD |
| 2 | Projekt budowlany (lub do zgłoszenia robót) - Wypis z rejestru gruntów. - Wymagane uzgodnienia, decyzje, oświadczenia, zaświadczenia, warunki. - Opis techniczny, - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BIOZ jeżeli wymagana Część rysunkowa co najmniej: - rys. nr 1 - Plan orientacyjny - rys. nr 2 - Plan zagospodarowania działki / terenu - rys. nr 3 - Przekrój podłużny - rys. nr 4 - Przekroje normalne | 4 egz.+ DVD |
| 3 | Projekt wykonawczy - Wypis z rejestru gruntów, - Wymagane uzgodnienia, decyzje, oświadczenia, zaświadczenia, - Opis techniczny, Część rysunkowa co najmniej: - rys. nr 1 - Plan orientacyjny - rys. nr 2 - Plan zagospodarowania działki / terenu - rys. nr 3 - Przekrój podłużny - rys. nr 4 - Przekroje normalne poprzeczne, charakterystyczne - rys. nr 5 - Szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 6 - Przekroje poprzeczne (poprzeczniki z maksymalnie co 25m) pokazujące faktyczne wyliczenia mas ziemnych i wyrównań nawierzchni, - rys. nr 7 - Plan wytyczenia z geodezyjnymi parametrami obiektów jeżeli nieczytelne byłyby na planie zagospodarowania. - rys. nr 8 – Inwentaryzacja istniejących urządzeń obcych w pasie drogowym (mapa cyfrowa z mediami pokazanymi w kolorach). Zestawienia: - Współrzędne elementów trasy (maks. co 10 m) - Określenie rzędnych niwelety (maks. co 10 m) - Obliczenia tabelaryczne robót ziemnych, wyrównania nawierzchni, | 3 egz.+ DVD |
| 4 | Przedmiar robót - kompletny z podziałem na branże. | 2 egz.+ DVD |
| 5 | Kosztorys inwestorski - kompletny z podziałem na branże. | 2 egz.+ DVD |
| 6 | Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - kompletne dla wszystkich branż | 1 egz.+ DVD |
| 7 | Projekt stałej organizacji ruchu - kompletny, uzgodniony, zatwierdzony | 3 egz.+ DVD |
| 8 | Karta informacyjna przedsięwzięcia - jeżeli będzie wymagana. | 1 egz.+ DVD |
| 9 | Dane geodezyjne niezbędne do "Projekt Podziału" (nr działek, współrzędne projektowanego pasa drogowego); jeżeli zaistnieje konieczność poszerzenia pasa drogowego. | 1 egz.+ DVD |
| 9 | Opinia geotechniczna, dokumentacja badania podłoża gruntowego, Projekt geotechniczny - jeżeli będą wymagane. | 3 egz.+ DVD |
| 10 | Projekty branżowe (jeżeli wystąpi konieczność): - projekty usuwania kolizji z istniejącymi urządzeniami, - projekt kanalizacji deszczowej, - operat wodnoprawny jeżeli będzie wymagany. - projekt zieleni, - projekt oświetlenia ulicznego, - małej architektury, | 3 egz.+ DVD |

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlanych muszą być opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004, nr 130, poz. 1389 ze zm.), ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.,  poz. 460 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2014r., poz. 883 ze zm.) oraz innymi przepisami związanymi z przedmiotem zamówienia i zawierać wymagane opinie i uzgodnienia.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia w ramach niniejszej umowy nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.  poz.1409 ze zm.).

- Wykonawca w ramach sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, zobowiązuje w szczególności do nadzorowania zgodności jej realizacji 
z dokumentacją projektową oraz opiniowania rozwiązań zamiennych i udzielania odpowiedzi na pytania Zamawiającego lub Wykonawcy inwestycji.

- Wszelkie czynności z tego tytułu Wykonawca wykonywać będzie w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego powiadomienia od Zamawiającego. Czynności wynikające z pełnienia nadzoru autorskiego wykonywane będą w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 8

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad Kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Okres rękojmi upływa z dniem wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy inwestycji za wady robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej wchodzącej w zakres przedmiotu umowy.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad przedmiotu umowy na każdym etapie realizacji umowy, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

- zadąć ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż

po bezskutecznym upływie tego terminu   naliczy kary umowne, a po upływie 14 od wyznaczonego terminu do usunięcia wad zleci ich usunięcie innemu wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy albo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć. 
Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

4. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie okresu rękojmi, jeżeli

przed upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

5.  Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o istnieniu wady na piśmie.

6. Koszty wykonania zastępczego, o którym mowa w ust.3 pkt 1) Zamawiający potrąci 
         z należnego   Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 9

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy  w następujących przypadkach:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 
w §  3  - o 10  dni roboczych,

- gdy zostało wszczęte postępowanie upadłościowe wobec Wykonawcy,

- gdy została ogłoszona upadłość Wykonawcy,

- gdy zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

- w sytuacjach, o których mowa w § 8 ust.3.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie w terminie 14 dni od powzięcia    
wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwości odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może zadąć jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast zadąć odszkodowania i kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od umowy.

§ 10

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, licząc od dnia wyznaczonego na ich usunięcie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 4

ust. 1 umowy,

- w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu nadzoru autorskiego 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Jeżeli w toku realizacji inwestycji według dokumentacji projektowo - kosztorysowej przekazanej Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy wystąpią potwierdzone przez strony wady lub braki, Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe wynikłe 
z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych spowodowanych tymi wadami lub brakami do wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy.

- Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od wezwania Wykonawcy do jej zapłacenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 11

- Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z załącznikami, uzgodnieniami, pozwoleniami stanowi własność Zamawiającego. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji, a także  w razie odstąpienia od umowy albo jej rozwiązania  Wykonawca, bez składania dodatkowego oświadczenia woli przenosi na Zamawiającego, niezależnie od wszelkich innych okoliczności, wszelkie autorskie prawa majątkowe związane 
z przekazaną dokumentacją objęte następującymi polami eksploatacji: utrwalenie, zwielokrotnienie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, korzystania na własny użytek Zamawiającego, wprowadzania zmian w dokumentacji jeśli zajdzie taka potrzeba, wykonywania robót budowlanych na jej podstawie, opracowania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Powyższe przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje w stanie wolnym od obciążeń i praw osób trzecich i obejmuje także wszelkie późniejsze zmiany w dokumentacji dokonywane przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie 
z praw autorskich na warunkach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 12

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: Pana ………………………………….

- Jako koordynatora ze strony Gminy w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wyznacza się Panią Irenę Kołata i Pana Mateusza Wojciechowskiego.

§ 13

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, danych i wiedzy bez względu na formę ich utrwalenia, stanowiących tajemnicę Zamawiającego uzyskanych w trakcie wykonywania umowy.

- Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą    być wykorzystane do innego celu niż do realizacji umowy.

§ 14

- Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.

- Spory wynikłe na tle interpretacji lub wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową mięć będą zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy mające związek z przedmiotem umowy.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Integralną część umowy stanowią określone w niej załączniki.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                    WYKONAWCA

KONTRASYGNATA

Załączniki do umowy:

- Zapytanie ofertowe

- Oferta wykonawcy