Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

W roku 2016  zostały zaplanowane do realizacji następujące przedsięwzięcia:

- W ramach wydatków majątkowych   :

- Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowitem, której celem jest wzrost udziału społeczeństwa w aktywnym życiu sportowym. Przedsięwzięcie zaplanowane zostało do realizacji w latach 2012-2016

Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego  jest Zakład Remontowo-Produkcyjny  Budownictwa – Popławski z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rodawskiej 32 a.                                                                                              Całkowita wartość robót  objętych dokumentacją techniczno-projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót  to kwota 6 081 538,83  zł brutto, w tym ze środków FRKF – 1 500 000,00 zł.                                                                                                          Odbiór końcowy zadania  ustalony został na dzień  15  kwietnia 2016 r.                                                                                                                  W roku budżetowym roboty budowlane wraz z  nadzorem  inwestorskim zostały zaplanowane  na  kwotę 1 589 000,00     zł .

W okresie sprawozdawczym wykonane zostały prace budowlano-montażowe na wartość  1 502 857,56  zł.

- W ramach wydatków bieżących    :

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Ostrowite

Przedsięwzięcie realizowane w latach  2016 – 2017 o wartości 793 750,00 zł.

Limit na rok  2016 określony został w wysokości 431 250,00 zł

W okresie sprawozdawczym na powyższe zadanie wydatkowano kwotę  250 730,28 zł

- Świadczenie usług pocztowych  - przedsięwzięcie realizowane w latach  2015-2018 o wartości 94 687,00 zł.

Limit 2016 określony został w wysokości 31 562,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 383,40 zł

- Umowa ubezpieczenia mienia gminnego – przedsięwzięcie realizowane                      w latach 2015-2017 o wartości 91 646,00 zł

Limit na rok 2016 to kwota 32 882,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 308,00 zł

- Usługi ksero dla Urzędu Gminy – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016-2018 o wartości 18 000,00 zł

Limit 2016 określony został na kwotę  4 220,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę  922,00 zł

a)a