Nr sprawy: GK.271.3.2017.PN

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych pn.**

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G1035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”**

**Zatwierdzam:**

Wójt Gminy Ostrowite

Henryk Tylman

Ostrowite 07.02.2017r

SPIS TREŚCI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Zamawiający | str. 3 |
| 2. | Przedmiot zamówienia | str. 3 |
| 3 | Termin wykonania zamówienia | str. 4 |
| 4. | Warunki udziału i sposób dokonywania oceny spełnienia | str. 5 |
| 5. | Wymagane dokumenty i oświadczenia | str. 6 |
| 6. | Opis przygotowania oferty | str. 11 |
| 7. | Termin związania z oferta | str. 11 |
| 8. | Sposób porozumiewania się i forma przekazywania dokumentów | str. 12 |
| 9. | Wyjaśnienia i modyfikacje specyfikacji | str. 12 |
| 1o. | Składanie ofert | str. 13 |
| 11. | Zmiana i wycofanie ofert | str. 13 |
| 12. | Termin składania ofert | str. 13 |
| 13. | Kryteria i zasady oceny ofert | str. 14 |
| 14. | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | str. 15 |
| 15. | Pouczenie o środkach odwoławczych | str. 16 |
| 16. | Wyniki przetargu i warunki zawarcia Umowy | str. 17 |
| 17. | Warunki Umowy | str. 17 |
| 18. | Formularz oferty- załącznik nr 1 | Str.19 |
| 19. | Wzór Umowy – załącznik nr2 | Str.22 |
| 20. | Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 3 | Str.33 |
| 21. | Wzór oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania-załącznik nr 4 | Str.35 |
| 22. | Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat – załącznik nr 5 | Str. 38 |
| 23. | Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – załącznik nr 6 | Str.40 |
| 24 | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej- załącznik nr7 | Str.42 |
| 25 | Przedmiar robót - załącznik nr 8 |  |
| 26 | Projekt Budowlany - załącznik nr 9 |  |
| 27 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 10 |  |
|  | | |

**ZAMAWIAJĄCY**

1. Gmina Ostrowite z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2, 62-402 Ostrowite

zwana dalej „ **Zamawiającym”**

NIP: 667-169-98-52

REGON: 311019390

Numer telefonu: (63) 276-51-21

Numer faksu: (63) 276-51-60 wew. 154

e-mail: budownictwo@ostrowite.pl

Adres strony internetowej: www.ostrowite.pl

Biuletyn Informacji Publicznej: www.ostrowite.samorzady.pl

zaprasza do udziału w p przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn.

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”**

2.Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartość kwoty, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 j.t. z póz. zm.).

3. Dokumenty powinny zostać dostarczone przez wykonawcę , ściśle według postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na przebudowie drogi gminnej położonej na działce o numerze ewidencyjnym nr 151 ,w obrębie Szyszłowa.

Droga o długości 481,71 m i szerokości nawierzchni asfaltowej 4,5m w granicach istniejącego pasa drogowego .

Początek przedmiotowej drogi od granicy pasa drogi powiatowej . Droga przebiega przez teren zabudowany, zabudowa jednorodzinna i zabudowania gospodarcze.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu Umowy określają następujące dokumenty;

1) przedmiar robót,

2) dokumentacja projektowa,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych .

4.1. Wymagania w zakresie równoważności :

1) Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w przedmiarach robót służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań .

2) Wykonawca ma prawo zastosować rozwiązania własne, pod warunkiem, że nie zostanie obniżony określony standard. Wprowadzone rozwiązania techniczne i materiałowe nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji.

3) W przypadku złożenia oferty równoważnej – w celu oceny, czy oferta Wykonawcy jest równoważna w odniesieniu do rozwiązań zaprojektowanych- do oferty Wykonawca musi załączyć wszystkie karty katalogowe, deklaracje zgodności, aprobaty i atesty.

4.2. Rękojmia i gwarancja

**Okres rękojmi**: 36 miesięcy , licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych .

**Okres gwarancji jakości** : na wykonane roboty budowlane : minimum 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

4.3. Warunek zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności

1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę , osób wykonujących wskazane niżej czynności objęte przedmiotem zamówienia, w okresie realizacji umowy:

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne

- podbudowy

- nawierzchnie z betonu asfaltowego

- roboty uzupełniające i wykończeniowe

- organizacja ruchu.

2) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób , o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp:

- wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności wymienione w pkt.4.3 wraz z oświadczeniem, że osoby podane w wykazie zatrudnione są przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez nie pracy na terenie budowy zgłosić na piśmie tę zmianę Zamawiającemu.

Warunkiem do podpisania umowy z Wykonawcą będzie przedłożenie Zamawiającemu , najpóźniej w dniu podpisania umowy, wykazu , o którym mowa wyżej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.

3) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań , o których mowa w art. 29 ust. 3a. ustawy Pzp.

Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości pracowników wykonujących wskazane 4.3 ppkt.1 czynności oraz sprawdzenia godności realizacji prac przez osoby wskazane w wykazie.

4.4 Informacje dodatkowe:

- roboty będą prowadzone w obiekcie liniowym czynnym.

- wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia na własny koszt ubezpieczenia robót budowlanych na kwotę nie niższą niż wartość wynagrodzenia brutto określona w formularzu oferty.

4.5 W/w zakres niniejszego zamówienia wchodzi również :

1) organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,

2) obsługa geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

3) Wykonanie czasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy zgodnie z obowiązującym przepisami,

4.6. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania ( wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.7 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu robót , o których mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 Pzp.

4.8. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień ( CPV):

45100000-8 – Roboty przygotowawcze

45233000-9 – Podbudowy

45233000-9 – Nawierzchnie

34922100-7 - Roboty uzupełniające i wykończeniowe

45233221-4 - Organizacja ruchu

**TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**5. Termin wykonania zamówienia**: od dnia podpisania umowy **do dnia 31.07.2017r.**

**6. Zmiana terminu**:

6.1.Termin wykonania przedmiotu . o którym mowa w pkt. 1 może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w pkt.6.2., jeżeli ich zaistnienie uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w terminie.

6.2.Okolicznościami stanowiącymi podstawę zmiany terminu są ;

a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z umową ,

b)konieczność dokonania zmian w dokumentacji

c)przerwanie prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy wykonawcy.

d)konieczność wykonania zamówień dodatkowych albo wykonania części robot inną technologią niż założona w dokumentacji

6.3.Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów z powodu siły wyższej nie są traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych umowa i nie powodują jakichkolwiek odpowiedzialności za szkodę poniesiona przez druga stronę.

6.4.Każda ze stron powołując się na okoliczności o których mowa w pkt. 6.2. zobowiązana jest poinformować drugą stronę o zaistniałym fakcie w terminie 3 dni od dnia jego zaistnienia.

**WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘP0WANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW PODMIOTOWYCH**

7.1O udzielenie zamówienia ubiegać mogą wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust.5 ustawy Pzp:

**7.2** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące :

**1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

**-** są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

**2) Zdolności technicznej i zawodowej:**

-wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Przez jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia należy rozumieć zamówienie spełniające łącznie następujące warunki:

- wartość, co najmniej 300 000 PLN brutto,

- wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, że w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będzie minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wykształcenie kierunkowe i co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby, która będzie wykonywała czynności przy realizacji zamówienia jako kierownik budowy.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym , wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.

Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub wydanych obywatelom państw ,którzy nabyli uprawnienia w:

a innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich unii Europejskiej ,

1. państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- stronach Umowy o Europejskim Obszarze gospodarczym,
2. Konfederacji szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Dz. U. .2016 poz. 65 j.t.) oraz art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U.2014 poz. 1946 jednolity tekst).

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

**W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.**

**w takim przypadku zobowiązanie innego podmiotu powinno zawierać potwierdzenie uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.**

**UWAGA: Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu**.

**WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA OFERTOWE**

**8.Zamawiający w terminie składania ofert żąda złożenia:**

8.1.formularza ofertowego wypełnionego wg wzoru**- załącznik nr 1 do SIWZ,**

8.2.oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 3 do SIWZ**

8.3.oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór oświadczenia stanowi **załącznik nr 4 do SIWZ,**

8.4.oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia o którym mowa w art. 25 ust.1 pkt.3

8.5.dokumenty , o których mowa w punkcie 17 SIWZ

9.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

W rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2015 poz. 184 jednolity tekst z późn. zm.) za grupę kapitałowa uważa się wszystkich prze3dsiębiorców , którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

10.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ofert następujących dokumentów, o których mowa w pkt.11 -14.

1. **W celu wykazania braku postaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia , wykonawca przedłoży** odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt.1 ustawy.

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej polskiej , zamiast dokumentu , o którym mowa składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt.12 zastępuje się dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub prze notariuszem.

Dokument/dokumenty/oświadczenie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca a ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

13**. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej**, wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna co najmniej 300.000,00 zł. Wykonawca powinien załączyć dowody opłacenia składek, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania ofert.

14. **W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca przedłoży:**

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane ,

2) dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty,

Potwierdzeniem warunku, o którym mowa w pkt. 7.2 ppkt.2, tiret 1 będzie wykazanie w wykazie

( Załącznik nr 5) wykonanej nie wcześnie niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej spełniające j następujące warunki;

1. na kwotę co najmniej 300.000,00 ( w ramach jednej inwestycji budowlanej)
2. wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi.

oraz przedłożeniem odpowiednich dowodów

3)Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Potwierdzeniem warunku, o którym mowa w pkt. 7.2 ppkt.2, tiret 2 będzie wykazanie w wykazie

osób (Załącznik nr 6 ), które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadających uprawnienia budowlanego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11.09.2014r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U z 2014 poz. 1278), tj.. co najmniej:

1. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, wykształcenie kierunkowe i co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imienia i nazwiska osoby.

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień odpowiadających wskazanym wyżej uprawnieniom budowlanym , wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa polskiego zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania.

Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub wydanych obywatelom państw ,którzy nabyli uprawnienia w:

a innych niż Rzeczypospolita Polska państwach członkowskich unii Europejskiej ,

1. państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- stronach Umowy o Europejskim Obszarze gospodarczym,
2. Konfederacji szwajcarskiej zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej ( Dz. U. Dz. U. .2016 poz. 65 j.t.) oraz art. 20 a ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz.U.2014 poz. 1946 jednolity tekst).

**15. Podmiot trzeci – podwykonawca, potencjał udostępniony:**

15.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

15.2. wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu , że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów , w szczególności przedstawiając ***zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.***

15.3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te będą realizować roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia.

15.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesiona przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

15.5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu , przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących a, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, które wskazane zdolności dotyczą.

**Dokumenty powyższe winny być przedłożone przez Wykonawcę w terminie składania ofert.**

15.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w jw., nie będą potwierdzać spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda , aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego w wezwaniu zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia , jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 7.2.SIWZ.

15.7. Wykonawca , który powołuje się na zasoby innych podmiotów , w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

15.8.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

15.9. **Oświadczenia, o których mowa w pkt. 15.7. i 15.8. Wykonawca składa w terminie wyznaczonym do złożenia oferty wg załączonych wzorów**.

15.10. zasady zawierania umów z podwykonawcami opisane zostały we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

15.11. wykonawca, który po zawarciu Umowy zrezygnuje z podwykonawcy udostępniającego zasoby na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia i realizacji zamówienia , będzie zobowiązany zaangażować innego podwykonawcę dysponującego zasobami co najmniej odpowiadającymi zasobom niezbędnym do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykazując , iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Niewywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku skutkować będzie odstąpieniem przez zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, który z powodów formalnych lub faktycznych utracił zdolność do wykonania zamówienia.

**16. Konsorcjum**

16.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia . W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

**Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty**.

16.2. **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia**.

16.3. Wykonawcy występujący wspólnie składają oświadczenia- **w terminie składania ofert, dokumenty- w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni, przed udzieleniem zamówienia.**

16.4. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

16.5.Oferta składana przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

a) połączony potencjał wykonawców w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego i kadrowego w sumie musi spełniać warunki wymagane od wykonawców,

b) oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie,

c) wszelka korespondencja i rozliczenia dokonywane będą między zamawiającym, a pełnomocnikiem , który uzyskał pełnomocnictwo od pozostałych wykonawców występujących wspólnie.

16.6. Wszystkie warunki określone przez zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz wynikające z art. 22 ust. 1 pkt.2 muszą spełnić łącznie wszyscy uczestnicy konsorcjum , z tym że warunki określone w art. 22 ust.1 pkt.1 w zakresie nie podlegania wykluczeniu – każdy z wykonawców musi spełniać z osobna. W przypadku gdy wystąpi przesłanka wykluczenia jednego z uczestników konsorcjum, Zamawiający wykluczy całe konsorcjum.

16.7. Jeżeli oferta wykonawców , o których mowa w pkt. 16.1. zostanie wybrana , zamawiający może zażądać przed zawarciem Umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

17. **Dla uzyskania formalnej poprawności złożonej oferty wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia :**

a. formularza oferty- załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji,

b. kosztorysów ofertowych sporządzonych metodą uproszczoną , z dokładnym wyszczególnieniem ceny jednostkowej robót zawierającej wszystkie koszty oprócz podatku VAT.

Na stronie tytułowej – określenie rbg, nakładów, ceny netto, podatku VAT, ceny brutto robot.

1. oraz dokumenty, o których mowa w pkt. 4.1. w przypadku składania oferty równoważnej tj. karty katalogowe, deklaracje zgodności oraz aprobaty i atesty.

**Powyższe dokumenty winny być złożone w terminie składania oferty.**

18. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną przez wykonawcę z zastrzeżeniem wszelkich oświadczeń dotyczących wykonawcy i innych podmiotów , na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców , składane są w oryginale. Wyjątek dotyczy także pisemnego zobowiązania ( pkt. 15.2 SIWZ) i informacji, o której mowa w pkt. 15.5, gdzie Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału żądanych dokumentów.

19. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 15 kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub podmiotów poświadczone są za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

20.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

**OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

21. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia oferty zgodnie z treścią SIWZ.

Oferty nie spełniające określonych wymagań będą odrzucone.

22. Oferta musi być napisana w języku polskim. wykonawca może przedstawić w ofercie dokumenty w językach obcych wyłącznie z tłumaczeniem ich treści na język polski.

23. Zaleca się sporządzenie oferty pismem maszynowym, lub w postaci wydruku komputerowego.

24. Każdy wykonawca, może tylko jedną ofertę w jednym egzemplarzu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

25. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

26. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

27. Oferta i wszystkie wymagane załączniki sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy , zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie , właściwym dla formy organizacyjnej firmy wykonawcy lub przez upoważnionego pełnomocnika. W takim przypadku dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa musi zostać **dołączony do oferty** w formie oryginału, odpisu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez udzielającego pełnomocnictwa.

28. W przypadku spółki cywilnej ( tj. wykonawców występujących wspólnie) oferta musi być podpisana przez wszystkich wspólników . Dokument może być złożony w formie oryginału odpisu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez udzielających pełnomocnictwo lub poświadczony notarialnie. Każdy ze wspólników ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 SIWZ.

29. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty , w kolejności wskazanej w formularzu ofertowym, stanowiące całość oferty były zszyte oraz posiadały spis treści i ponumerowane strony.

30. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

31. Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzącego postępowanie stanowo podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

32. Wykonawca składając ofertę ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji , które nie mogą być udostępnione . Taki dokument musi być oznaczony klauzulą : **dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** ( Dz.U. z 2003 nr 153, poz. 1503 j.t. z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

33. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

**TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

34. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni .Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert .

**SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ I FORMA PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW**

35.1 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kierując swoje zapytania zgodnie ze sposobem określonym w pkt. 37

35.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póżniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa polowa wyznaczonego terminu składania ofert.

35.3 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz na stronie internetowej, na której zamieszczona została SIWZ.

35.4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Irena Kołata, Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite, Tel. 63 2765160, e-mail: [budownictwo@ostrowite.pl](mailto:budownictwo@ostrowite.pl).

35.5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub e-mailem, nr faksu Zamawiającego 632765160 z uwzględnieniem pkt. 35.7

35.6. w związku z powyższym, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania ww. oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji.

35.7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami ( dotyczy również uzupełnienia oferty-art.26 ust.3 ustawy Pzp), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

35.8.W przypadku , gdy Wykonawca nie posiada faksu/e-maila obowiązuje forma pisemna.

35.9 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy: GK.271.3.2017.PN.

**WADIUM**

36. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu.

**WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ**

37. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia . zapytanie wykonawca może przesłać pocztą na adres Zamawiającego, złożyć osobiście w siedzibie zamawiającego- pokój nr 14 w siedzibie Urzędu Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite.

38. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień , jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

39. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa jw. lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

40. Zamawiający prześle treść zapytania i wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ - bez wskazania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.

41. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmienić treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

42. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią istotnych warunków zamówienia, oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom, który przekazano SIWZ i zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

43.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu do wprowadzenia tych zmian- informując o tym wszystkich wykonawców , który przekazano specyfikację oraz zamieszczając informacje na stronie internetowej.

**SKŁADANIE OFERT**

44. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej wraz z załącznikami , w tym: oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także zmiany do oferty lub jej wycofania.

45. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowania poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta winna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

**„ Oferta na wykonanie pn. Przebudowa drogi gminnej G1035Pw m. Szyszłowo, g. Ostrowite „**

ponadto opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy

**ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY**

46. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę.

Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

47. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym przekazywana jest zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

48 Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE.

49. Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania niezwłocznie, po złożeniu pisemnego powiadomienia o wycofaniu.

50. Koperty oznaczone dopiskiem „ ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i zostaną dołączone do oferty.

51. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

**TERMIN SKŁADANIA OFERT**

52. Ofertę można złożyć:

- za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r – Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2016 poz. 1113j.t.. z późn. zmianami),

- osobiście,

- lub za pośrednictwem posłańca na adres:

Urząd Gminy Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite- sekretariat pokój nr 19.

w terminie do **dnia 27 lutego 2017r do godz. 11.00**

53. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 27 luty 2017r o godz. 11.30.** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Ostrowite w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2 w sali narad nr 1 ( parter).

54.Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

55. Oferta powinna zawierać propozycję łącznej, ryczałtowej ceny netto i brutto (z podatkiem VAT) za całość przedmiotu zamówienia oraz oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji.

Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować pełen zakres zamówienia wynikający z dokumentacji ponadto uwzględniać wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia leżące po stronie Wykonawcy. Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogę wpłynąć na cenę zamówienia.

56. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę jest materiałem uzupełniającym i powinien uzasadniać merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego i może służyć do rozliczeń wykonanych prac. W przypadku ewentualnego powstania nieścisłości pomiędzy przedmiarem robót, a kosztorysem ofertowym Wykonawcy, Zamawiający uzna, że w cenie ofertowej skalkulowane są wszystkie pozycje z przedmiaru robót.

57. Cena ofertowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m. in. podatek VAT i nie podlega podwyższeniu.

58. Oferowana przez wykonawcę cena, stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

59. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

60. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

61. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

**UWAGA**: Wszystkie wartości cen jednostkowych oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę.

**KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT**

62. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert i ich znaczeniem: cena ofertowa brutto - 90%, okres gwarancji – 10%, Zgodnie z opisanymi szczegółowo poniżej zasadami.

1) Kryterium:

Cena, symbol „Cn”. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” dotyczy całkowitej ceny brutto proponowanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Kryterium „Cena” posiada wagę 90%. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium „Cena” wynosi 90. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium (najniższa cena jednostkowa z pośród wszystkich ofert) otrzyma maksymalną liczbę punktów, czyli 90. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

Cm

Cn = ------- x 100 x 90%

Cw

gdzie:

Cn – liczba punktów uzyskana w kryterium Cena

Cm – najniższa całkowita cena zaproponowana przez wykonawcę (spośród wszystkich ofert)

Cw – całkowita cena zaproponowana przez ocenianego wykonawcę

Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskana wyniku w postaci liczb,

90% - procentowe znaczenie kryterium Cena (waga kryterium Cena – 90%)

2) Kryterium: okres gwarancji, symbol „GR”. Ocena ofert w zakresie kryterium „okres gwarancji” dotyczy terminu gwarancji udzielanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. Kryterium „okres gwarancji” posiada wagę 10%. Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium „okres gwarancji” wynosi 30. Okres gwarancji musi zostać podany w pełnych miesiącach. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. W przypadku podania w formularzu ofertowym okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ. W przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 72 miesiące Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji 72 miesięcy i przyzna stosowną liczbę punktów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium (najdłuższy okres gwarancji) otrzyma maksymalną liczbę punktów, czyli 10. Pozostałym wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem: GRw

GR = ------- x 100 x 10%

GRm

gdzie:

GR – liczba punktów uzyskana w kryterium okres gwarancji

GRw – okres gwarancji zaoferowany przez ocenianego wykonawcę

GRm – najdłuższy okres udzielonej gwarancji (spośród wszystkich ofert)

Liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskana wyniku w postaci liczb,

10% - procentowe znaczenie kryterium okres gwarancji (waga kryterium okres gwarancji – 10%)

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione kryteria.

Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

P = Cn + GR

gdzie:

P - suma punktów przyznanych w kryteriach: cena, okres gwarancji

Cn – ilość punktów przyznana z kryterium Cena GR – ilość punktów przyznanych w kryterium okres gwarancji

63. W toku dokonywania oceny złożonych ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

64. Zamawiający poprawi oczywiste pomyłki pisarskie oraz oczywista omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, uwzględniając konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ ale nie powodujące istotnych zmian w treści oferty-niezwłocznie zawiadamiając wykonawcę , którego oferta została poprawiona . Oferty zawierające błędy w obliczeniu ceny zamawiający odrzuci.

**ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

65. Zamawiający zażąda od Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto).

66. Zabezpieczenie będzie służyć na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

67.Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu

-w poręczeniach bankowych

-poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie wniesione w formie poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z 09.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej winno gwarantować wypłatę należności w zakresie określonym w umowie w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego.

68.Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w innych formach niż wymienione w pkt. 66.

69. Wykonawca zadeklaruje formę wpłacenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pkt. 4 formularza ofertowego.

70. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji Umowy i uznania należytego wykonania zamówienia. pozostałe 30 % pozostanie do czasu upływu rękojmi za wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie tego okresu.

71. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi by wniesione przed podpisaniem umowy.

72.Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : **52 8542 0001 1100 2365 0011 4463**.

**POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH**

71. Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie , można wnieść odwołanie.

72. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

73. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia , wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

74. Odwołujący przesyła kopię odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

75. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

76. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności :

- określenia warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

77. Wniesienie odwołania przez Wykonawcę może nastąpić w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia , za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej albo w terminie 10 dni- jeżeli informacja ta została przesłana w sposób pisemny.

78. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności , do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy , na które nie przysługuje odwołanie.

79. Wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą , do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

**WYNIKI PRZETARGU I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY**

80. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.

81. . Zamawiający niezwłocznie poinformuje wykonawców, którzy ubiegali się o wykonanie zamówienia, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, oraz przekaże pozostałe informacje , o których mowa w art. 92 ust.1 ustawy Pzp.

82.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 ustawy, na stronie internetowej.

83. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania Umowy.

84. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia , o których mowa we wzorze Umowy na kwotę nie mniejszą niż wartość przedmiotu zamówienia.

[[1]](#endnote-1)

**Uwaga.** Ocenie ofert podlegają wyłącznie oferty złożone przez wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu, a ich oferty odrzuceniu.

**WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMOWIENIA ORAZ ZMIANA UMOWY**

**85**. Istotne dla stron postanowienia Umowy zawiera wzór umowy , który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

86.Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obydwie strony Umowy oraz nie mogą naruszać postanowień art.144 ustawy Pzp.

87. Zmiany, o których mowa wyżej winny zostać wprowadzone drogą uzgodnionego przez strony aneksu do Umowy o zamówienie publiczne, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności

88. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano

wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:

a) warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe;

- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 o C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,

- gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,

-warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów,

- niewypały i niewybuchy,

- wykopaliska archeologiczne,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),

- wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,

w szczególności:

- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;

- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

d) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

- brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

2) zmiany technologiczne, w szczególności:

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

3) Zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, kwalifikacjami i doświadczeniem, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ.

3. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

WYKAZ ZAŁACZNIKÓW STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘĆŚĆ SIWZ

1.Formularz „Oferta” - Załącznik nr 1 do SIWZ,

2. Wzór umowy - załącznik nr 2 do SIWZ,

3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ,

4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do SIWZ,

5. Wykaz wykonanych robót budowlanych – Załącznik nr 5 do SIWZ,

6. Wykaz osób – Załącznik nr 6 do SIWZ,

7 Oświadczenie w spawie grupy kapitałowej - Załącznik nr 7 do SIWZ,

8 Przedmiar robót – Załącznik nr 8 do SIWZ,

9. Projekt budowlany – Załącznik nr 9 do SIWZ.

10. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 10 do SIWZ,

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**FORMULARZ OFERTY**

…………………………….

(pieczątka Wykonawcy)

Przetarg nieograniczony pn.: **„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”**

**Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej** (konsorcjum, spółka cywilna, itp.)**\*\*:**

Pełna nazwa: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

Adres wykonawcy: …………………………………………………………………..

Numer telefonu: …………………..……….. Numer faksu: …….…………………..…

REGON: …………………………….……… NIP: ……………...………………….......

Adres e-mail: …………………………………………….

Adres korespondencyjny: …………………………………………………………………..

(wpisać, jeżeli jest inny niż powyżej)

Numer telefonu: …………………..……….. Numer faksu: …….…………………..…

Adres e-mail: …………………………………………….

**Forma prawna Wykonawcy (proszę podkreślić właściwe, albo określić):**

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Spółka z o.o., Konsorcjum, Spółka cywilna, Spółdzielnia, Spółka jawna, Spółka akcyjna, Inna …………………………

**ZAMAWIAJĄCY:**

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi szczegółowo w SIWZ

1. za cenę:

…..…………… zł netto, słownie złotych:……………………………………………………………..

plus podatek VAT 23%, tj. ………….……..zł, co łącznie daje……………………….. zł brutto, słownie złotych: ………………..………………………………………………………………………

Powyższa cena jest ryczałtowa, obejmuje pełen zakres zamówienia określony w SIWZ.

1. **Okres rękojmi:** 3 lata licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

**okres gwarancji jakości :**

na wykonane roboty budowlane ( min. 36 miesięcy , max 72 miesięcy)

***Jeżeli wykonawca nie określi w miejscu wskazanym okresu udzielonej gwarancji, Zamawiający przyjmie minimalny okres , tj. 36 miesięcy. W takim przypadku w kryterium oceny ofert( pkt.66 SIWZ, Ad. b) oferta otrzyma 0 pkt.***  
Termin realizacji : zamówienia zgodnie ze SIWZ

1. Warunki płatności – wg warunków określonych we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Jednocześnie oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, dokumentacją projektową oraz wzorem umowy i uznajemy się za związanych określonymi w nich zasadami postępowania,
2. uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,
3. oferta nie zawiera/ zawiera\* (niewłaściwe skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nie uczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

- ……………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………

1. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
2. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wartości brutto oferty w formie…………………………. .
4. Zawiadomienia, oraz inne informacje proszę przekazywać w formie………………… na numer fax…………., adres poczty elektronicznej.
5. Oświadczamy, iż robotę budowlaną objętą zamówieniem zamierzamy wykonać sami/ z udziałem podwykonawców ,

Części zamówienia , której wykonanie powierzam podwykonawcom oraz nazwy /firmy i adresy

8.1………………………………………………………………………………………………..

8.2………………………………………………………………………………………………

8.3…………………………………………………………………………………………………

1. W związku z art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązującym od dnia 01.07.2015r, oświadczamy, że wybór naszej oferty:

a) **nie będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług **\*,**

b) **będzie** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług\*, w związku z tym:

Oświadczamy, że **towary/usługi** \*, których **dostawa/świadczenie**\* będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego to:………………………………………..

*( wpisać nazwę ( rodzaj) towaru lub usługi/ gdy nie dotyczy pozostawić bez wypełnienia)*

Wartość wskazanych powyżej **towarów/usług**\* bez podatku VAT

wynosi: ………………………zł.

**Jeżeli Wykonawca błędnie określi powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zamawiający zastosuje się do art. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r z późn. zmianami o podatku od towarów i usług.**

Całość niniejszej oferty składamy na kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………… ………………………………………………..

Miejscowość, data

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy

**Informacja dla wykonawcy:**

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy

i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

\* niepotrzebne skreślić

\*\* w wymóg podania nazw/firm i adresów, dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na zasoby tych podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

Wzór Umowy

Umowa o roboty budowlane nr GK.272. ..2017

zawarta w Ostrowitem w dniu .............2017 roku pomiędzy:

**Gminą Ostrowite**

z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Lipowej 2,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Ostrowite – Henryka Tylmana

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Elżbiety Paulińskiej

zwaną w dalszej części **Zamawiającym**

a

…. ……………………………… …………………………………………………

z siedzibą …………………………………………………………

NIP: ………………….. REGON: …………………………

reprezentowanym przez: …………………………………..

zwanym w dalszej części **Wykonawcą**

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

została zawarta umowa o następującej treści:

**§ 1**

Ilekroć mowa jest w umowie o:

1. ustawie - Prawo zamówień publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm. oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
2. ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy,
3. ustawie o wyrobach budowlanych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ) oraz pozostałe przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

**§ 2**

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca „**Przebudowa drogi gminnej G1035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”** przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. **„”** w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
2. Wykonawca uznaje, że dokumentacja, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

**§ 3**

Materiały i urządzenia, które Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy, powinny odpowiadać, co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz określonych w ustawie o wyrobach budowlanych, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji projektowej. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do materiałów i urządzeń, dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

**§ 4**

1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy.
2. Termin zakończenia realizacji całości przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej umowie strony ustalają na dzień **31.07.2017r.**
3. Przekazanie terenu budowy następuje zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za organizację swojego zaplecza budowy na tym terenie, a także utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych.
4. Wysokość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę oraz robót budowlanych, które Wykonawca powierzył podwykonawcom, obciąża Wykonawcę.
5. Terminem zakończenia wykonywania robót budowlanych jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, stwierdzającego wykonanie tych robót.

**§ 5**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto **………………… zł** (słownie złotych: ………………………….), plus podatek VAT 23 %, tj. **…………. zł**, co łącznie stanowi kwotę brutto **………………. zł** (słownie złotych: …………………...).
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą wykonawcy, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Wykonawcawniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (**10%**) wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 pkt 2 w kwocie ................................zł *(słownie złotych:* ………….) w formie…………………………
5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:
6. 70%wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego;
7. 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 (piętnaście) dniu po upływie okresu rękojmi.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

**§ 6**

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez Zamawiającego oraz przedstawieniu Zmawiającemu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze .
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Gminę Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite NIP 6671699852 przelewem na konto wskazane na fakturze.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
5. Skutki zmiany ustawowej stawki podatku VAT obciążają Wykonawcę. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy wzrośnie ustawowa stawka podatku VAT, Wykonawca tak ustala kwotę Wynagrodzenia netto, aby kwota wynagrodzenia brutto nie uległa zmianie.
6. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT nie jest wymagany aneks do niniejszej umowy.
7. Zamawiający może potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy .
8. W przypadku , gdy Zamawiający nie złoży oświadczenia o potrąceniu albo potrącona kwota nie wyczerpuje roszczeń z tytułu kary umownej , Wykonawca zobowiązany jest wpłacić kwotę kary umownej na rachunek bankowy wskazujący wezwanie do zapłaty w ciągu 7 dni od jego otrzymania.
9. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie   
   o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub w przedłożonej Zamawiającemu Umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy prawo zamówień publicznych -art.143c .

**§ 7**

Do obowiązków stron należy w szczególności :

1. do obowiązków Zamawiającego należy:
2. przekazanie dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,
3. przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,
4. zapłata za wykonane i odebrane roboty,
5. do obowiązków Wykonawcy należy:
6. przyjęcie placu budowy,
7. wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy - Prawo budowlane,
8. zagospodarowanie terenu budowy,
9. wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację projektową,
10. realizacja zaleceń Zamawiającego,
11. wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,
12. skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót, a w szczególności: protokoły badań i sprawdzeń, niezbędne świadectwa kontroli jakości, oświadczenia kierownika budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. „a” i „b” ustawy - Prawo budowlane,
13. zapewnienie, na czas trwania robót kierownictwa robót wskazanego w ofercie Wykonawcy, a w przypadku konieczności zamiany kierownika – uzgodnienie nowego kandydata z Zamawiającym,
14. utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,
15. zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami bhp, z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych,
16. informowanie Zamawiającego o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,
17. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia majątku Zamawiającego – naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego,
18. strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do użytkowania,
19. wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza na czas trwania budowy,
20. zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, w szczególności w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób trzecich.

**§ 8**

* 1. Przedstawicielem Zamawiającego dla prawidłowej realizacji umowy jest ……………….
  2. Nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia prowadzić będzie ……………………………

**§ 9**

* 1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie………………………………………
  2. Ustanowiony kierownik budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy - Prawo budowlane.

**§ 10**

* 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
2. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonej od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,
3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
4. z tytułu nie zatrudniania na podstawie Umowy o pracę do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia – w wysokości 500,00 zł za każdy ujawniony przypadek.
5. w przypadku naruszania zasad zwierania umów z podwykonawcami w wysokości 800 zł za każdy przypadek naruszenia tych zasad .
6. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

**§ 11**

* 1. Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu.

1. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 3 dni od daty zgłoszenia.
2. Potwierdzenie zgłoszenia lub brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru z datą zgłoszenia.
   1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.
   2. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 2, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.
   3. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedur odbioru, wykonawca przygotuje na dzień odbioru:
3. niezbędne świadectwa jakości, atesty, aprobaty i inne dokumenty wymagane do odbioru końcowego,
4. dokumenty wymagane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
   1. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
   2. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , w okresie gwarancyjnym lub w okresie rękojmi wynosić będzie 10 dni, chyba, że w trakcie odbioru strony postanowią inaczej.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót, jako wadliwych.
   4. Z czynności odbioru końcowego odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.
   5. Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

**§ 12**

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1. jeżeli wady są istotne i nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, lub wyznaczyć termin do ich usunięcia,
2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:
3. jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej i technicznej,
4. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

**§ 13**

1. Wykonawca udziela rękojmi na całość przedmiotu umowy.
2. Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 3 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, zgodnie   
   z przepisami Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca udziela na wykonane roboty jak i na całość przedmiotu umowy …….. letniej gwarancji jakości.
5. Bieg okresu gwarancji jakości rozpoczyna się w od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
6. W okresie udzielonej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad lub usterek w terminie 14 dnikalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub usterki przez Zamawiającego. O wadach lub usterkach, które ujawniły się   
   w okresie gwarancji jakości Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę   
   w formie pisemnej niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
7. Dopuszcza się zgłoszenie wad lub usterek drogą faksową (Nr………………………….) oraz mailową (adres mailowy………………) przy czym każdorazowe zgłoszenie wad lub usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.
8. W przypadku, gdy zakres wad lub usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w ust. 6, Wykonawca w terminie 7 dni uzgodni   
   z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.
9. Ustęp 6 - 9 stosuje się odpowiednio do usuwania wad z tytułu rękojmi.
10. Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd technicznyprzedmiotu Umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół, podpisany przez Strony.
11. W przypadku nie przystąpienia do wykonywania napraw w ramach rękojmi lub gwarancji jakości lub opóźnienia w ich wykonywaniu Zamawiający ma prawo do powierzenia naprawy osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

**§ 14**

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

* 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy,
2. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego lub niniejsza umową,
3. gdy względem Wykonawcy zostanie rozpoczęte postępowanie naprawcze lub egzekucyjne bądź nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
4. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy,
5. w przypadku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację Wykonawcy ,
6. w sytuacji , o której mowa w par.12 pkt 2 lit.b).
   1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
   2. Odstąpienie od umowy przez strony powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności stanowiących przyczyny odstąpienia i musi zawierać uzasadnienie,
   3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do:
7. sporządzenia przy udziale Zamawiającego, protokołu inwentaryzacyjnego robót   
   w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia, pod kontrolą przedstawiciela Zamawiającego wraz z kosztorysem powykonawczym według stanu na dzień odstąpienia . W przypadku gdy Wykonawca nie sporządzi ww. protokołu i kosztorysu Zamawiający ma prawo zlecić ich wykonanie na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie przysługuje prawo do zmiany ich ustaleń;
8. zabezpieczenia robót w toku, materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, na koszt Strony z powodu której od Umowy odstąpiono;
9. pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku,   
   w wyznaczonym terminie.
   1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający jest zobowiązany do:
10. dokonania odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających;
11. przejęcia terenu budowy;
12. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część przedmiotu umowy.
13. Do odbioru robót wykonanych i robót zabezpieczających stosuje się odpowiednio postanowienia Umowy dotyczące odbioru końcowego.
14. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
15. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na podstawie § 14 nie wyłącza możliwości odstąpienia na podstawie Kodeksu cywilnego.

**§ 15**

* 1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą umową.
  2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1. roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,
2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
   1. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
   2. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowana, jako powstała z winy Wykonawcy.
   3. Wykonawca zobowiązuje się , że w realizacji przedmiotu umowy będą brały udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami SIWZ. .
   4. Zamawiającemu przysługuje prawo ( w trakcie prawa Umowy) do wezwania Wykonawcy do udowodnienia , że w realizacji przedmiotu zamówienia udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – wskazane w wykazie stanowiącym załącznik nr 6 do umowy.
   5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego ( max. 5 dni ) udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, w szczególności przedstawiając dowody, że w realizacji przedmiotu zamówienia faktycznie udział biorą osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. .

**§ 161**

1. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie prac będących przedmiotem umowy w części dotyczącej ……………………………………….
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników jak za własne działania lub zaniechania.
3. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 pkt. f) niniejszego paragrafu.
5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić   
   w szczególności, iż:
6. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
7. przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
8. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji projektowej oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,
9. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego,
10. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi proporcjonalnie w zakresie odnoszącym się do części wykonywanej przez siebie Umowy:

- wykazać się posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy,

- dysponować osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami prawa, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego w zakresie odnoszącym się do osób, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca i które będą uczestniczyły w realizacji Umowy,

1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo.
2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
3. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy   
   o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;
4. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu Umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem Umowy.
6. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Zamawiającemu na zasadach określonych powyżej.
7. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności   
   w następujących przypadkach:
8. niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w ust. 5 i 6,
9. niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 7,
10. zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;
11. gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przez Zamawiającego,
12. gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót,
13. gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym   
    a Wykonawcą na podstawie Umowy.

10.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy   
 o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy   
o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego.

11.Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

1. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 9.
2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie   
   5 dni od dnia przedłożenia kopii tej Umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu.
3. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy,   
   w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów   
   o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 14, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5a, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę  
    i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej Umowy w terminie do 7 dni od daty przekazania tej informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.
6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające Umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.
8. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa   
   o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej Umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą Umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.
9. Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone powyżej w ust. 19, stosuje się zasady określone w ust. 7 -13 niniejszego paragrafu.
10. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych niniejszą Umową.
11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy.
12. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo a także umowa   
    o podwykonawstwo sporządzane są w języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe Umowy na język polski.
13. Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczące zawierania umowy  
    o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy   
    o podwykonawstwo.

25.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany   
w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia

1 Stosownie do oświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

**§ 17**

* 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez dla siedziby Zamawiającego
  3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane:
2. warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

* klęski żywiołowe;
* warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych na zewnątrz, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0 o C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych,
* gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi,
* warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów,
* niewypały i niewybuchy,
* wykopaliska archeologiczne,
* odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe , warunki gruntowe itp.),
* odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.),
* wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

1. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

* nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
* konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

1. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

* przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
* odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej

1. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

* brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

e) zmiany technologiczne, w szczególności:

- konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka itp.), skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

* 1. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

**§ 18**

Umowę niniejszą sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach: 2 (dwa) dla Zamawiającego oraz 1 (jeden) dla Wykonawcy.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. oferta wykonawcy z dnia ………… 2017 r.,
2. kosztorys ofertowy,
3. specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
4. dokumentacja techniczna,
5. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

. 6) wykaz osób, wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu

zamówienia czynności objęte przedmiotem umowy, zatrudnionych na podstawie

umowy o pracę

|  |
| --- |
| **ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA** |
|  |
| **…………………………….** |
| **…………………………….** |
| **Kontrasygnata**  **…………………………….** |

**Załącznik nr 6 do umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Imię i Nazwisko** |
| **1** |  |
| **2** |  |
| **3** |  |
| **4** |  |
| **5** |  |
| **6** |  |

**Wykaz osób , wykonujących wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia czynności objęte przedmiotem umowy, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę**

Świadomy/mi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń niniejszym. oświadczam/y, że osoby wskazane w wykazie będą w okresie obowiązywania Umowy zatrudnione na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.-Kodeks pracy ( Dz.u. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.).

……………………..………….dnia ………..…..r. …………………………………………………….

( miejscowość) ( podpis)

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

Zamawiający**:**

**Gmina Ostrowite**

**Wykonawca: ul. Lipowa 2**

**62-402 Ostrowite**

…………………………………………………

*( pełna nazwa/Firma, adres, w zależności*

*od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

*(imię i nazwisko/podstawa do reprezentacji).*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite” prowadzonego przez** ………………………………………………………………………………….*( oznaczenie Zamawiającego)*oświadczam, co następuje:

**INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

( *wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*)

..................................................

Miejscowość, data

.............................................................

*( podpis)*

\* w przypadku nie spełniania przez Wykonawcę, któregoś z warunków należy skreślić właściwą jednostkę redakcyjną.

Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, spełnianie poszczególnych warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane łącznie dla wszystkich członków (np. konsorcjum, spółka cywilna) zgodnie ze złożonymi oświadczeniami i dokumentami.

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ( *wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu*)  **polegam na zasobach innych podmiotów/polegam** (nie właściwe skreślić) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………………………:

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu*

..................................................

Miejscowość, data

.............................................................

*( podpis)*

.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................

Miejscowość, data

.............................................................

*( podpis)*

.

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

Zamawiający:

**Gmina Ostrowite**

**ul. Lipowa 2**

**62-402 Ostrowite**

**Wykonawca:**

…………………………………………………………………

*( pełna nazwa/Firma, adres, w zależności*

*od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………

*(imię i nazwisko/podstawa do reprezentacji).*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
   art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. [ UWAGA: *zastosować tylko wtedy , gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]*

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie   
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

..................................................

Miejscowość, data

............................................................

*( podpis)*

.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………......................................

..................................................

miejscowość, data ............................................................

*( podpis)*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………….………………………………

…………..( *podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................................

Miejscowość, data ............................................................

*( podpis)*

*[ UWAGA*: *zastosować tylko wtedy , gdy zamawiający przewidział możliwość , o której mowa w art. 25a ust.5pkt. 2 ustawy Pzp]*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………………………………………….

…………..( *podać pełną nazwę/ firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG*) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

.................................................

miejscowość, data ............................................................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne   
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..................................................

Miejscowość, data

.............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki.

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….

nazwa i adres Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”**

składamy wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj wykonanych robót**  **budowlanych**  **(przedmiot zamówienia)** | **Wartość wykonanych**  **robót budowlanych** | **Okres realizacji (daty)** | | **Miejsce wykonania** | **Zleceniodawca**  **(Inwestor)** |
| **Rozpoczęcie** | **Zakończenie** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Potwierdzeniem warunku, o którym mowa w pkt. 7.2. ppkt.2, będzie wykazanie w wykazie wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej, spełniającej następujące warunki:

- wartość, co najmniej 300 000 PLN brutto,

- wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi.

oraz z przedłożeniem odpowiednich dowodów.

.................................................. …………………..…....................................................

Miejscowość, data (podpis)

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

**WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami**

………………………………………………………………………

nazwa i adres Wykonawcy

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”**

składamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  ( imię i nazwisko) | Funkcja w realizacji zadania, tj. zakres wykonywanych czynności | Rodzaj posiadanych uprawnień | Nr uprawnień | Informacja o podstawie do dysponowania potencjałem osobowym |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

w tym co najmniej:

1. 1 osobą posiadającą aktualne uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej, wykształcenie kierunkowe i co najmniej 3 letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku kierownika.

…....................................................

Miejscowość, data

(podpis)

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

………………………………………………

……………………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

**OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

**Oświadczenie** składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej Nr G11035P w m. Szyszłowo, gm. Ostrowite”** na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.).

1. **Oświadczam/oświadczamy2**, że nie przynależymy do tej samej grupy kapitałowej1, z którymkolwiek Wykonawcą, biorącym udział w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa drogi gminnej Kania- Skrzynka.
2. **Oświadczam/oświadczamy2**, że przynależymy do tej samej grupy kapitałowej1 z Wykonawcą/Wykonawcami:

……………………………………………. …………………………………………….

……………………………………………. …………………………………………….

*( nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej, adres ( siedziba) podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej)*

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.**

.................................................. …………………..….............................................

Miejscowość, data (podpis wykonawcy)

1. [↑](#endnote-ref-1)