UMOWA Nr OO.ZP.271.115.2020

zawarta w dniu …………

pomiędzy

Gminą Ostrowite z siedzibą ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite  , NIP: 667-169-98-52, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Pana Mateusza Wojciechowskiego – Wójta Gminy Ostrowite, przy kontrasygnacie Pani Jolanty Rzemyszkiewicz – Skarbnika

a

…………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite zgodnie z Uchwała Nr XXII/218/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite

oraz wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwała Nr XXX/293/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy Ostrowite.

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

a) Pozyskanie własnym kosztem i staraniem wszystkich materiałów i danych niezbędnych do sporządzenia przedmiotu umowy (w tym na potrzeby opracowania prognozy oddziaływania na środowisko), w tym niezbędnych kopii map pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

b) Sporządzenie projektu zmiany studium i planu  w zakresie wprowadzenia terenów osadniczych wskazanych do intensywniejszego rozwoju różnych form mieszkalnictwa oraz koncentracji usług i rzemiosła nieuciążliwego, z koniecznością realizacji infrastruktury ekologicznej na terenach objętych załącznikiem graficznym zgodnie z Uchwała Nr XXII/218/2020 Rady

Gminy Ostrowite z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowite oraz wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z Uchwała Nr XXX/293/2020 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 listopada 2020 rok w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów lokalizacji elektrowni fotowoltaicznych na obszarze gminy Ostrowite.

c) Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,

d) Sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej przedstawiającej uwarunkowania przestrzenne obszaru opracowania, stanowiące zasób materiałów wyjściowych i analiz,

e) Współpracę z komisją urbanistyczno – architektoniczną, w tym w razie potrzeby: prezentacje projektu zmiany studium na posiedzeniu komisji urbanistyczno –architektonicznej, jak również na innych posiedzeniach dotyczących przedmiotu umowy tj. komisjach i sesjach Rady Gminy w Ostrowitem,

f) Przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych, projektów pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym zawiadomień, wystąpień o zaopiniowanie i uzgodnienie do organów opiniujących i uzgadniających (wraz z projektami dokumentów planistycznych w wersji papierowej w ilości niezbędnej do przeprowadzenia procedury) oraz wprowadzenie zmian do projektu dokumentu wynikających z uzyskanych opinii, dokonanych uzgodnień, w tym sporządzenie wykazów: materiałów planistycznych sporządzonych na potrzeby zmiany studium i planu, wniosków, opinii, uzgodnień, uwag wraz z informacją o sposobie ich rozpatrzenia,

g) Przygotowanie projektu zmiany studium i planu do ponowienia procedury opiniowania i uzgadniania (jeśli okaże się to konieczne) oraz wyłożenia do publicznego wglądu wraz z ogłoszeniami i obwieszczeniami; udzielanie informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektów dokumentów, prezentacje i udział w dyskusji publicznej,

h) Zajęcie stanowiska (w formie pisemnej) w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium i planu , dokonanie ewentualnych zmian w projekcie dokumentu wynikających z uwzględnionych uwag i ponownych uzgodnień,

i) Przygotowanie projektu uchwały o uchwaleniu zmiany studium i planu  wraz z załącznikami celem przedłożenia Radzie Gminy Ostrowite do uchwalenia stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2017 r poz. 1073)

j) Sporządzenie dokumentacji formalno - prawnej prac planistycznych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. nr 118, poz. 1233 z późn. zm.),do przedłożenia Wojewodzie w celu oceny jej zgodności z przepisami prawa,

k) Udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia zmiany studium i planu  do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwał przez Wojewodę,

l) Sporządzenie „podsumowania” oraz „uzasadnienia”, o których mowa art. 55 ust. 3 oraz art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

3. Wynikiem zrealizowanego przedmiotu zmówienia będzie uchwalona zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzona przez Wojewodę wraz z załącznikami graficznymi oraz niezbędną dokumentacją.

4. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie zasoby umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i zobowiązuje się wykonać zadanie z zachowaniem obowiązujących przepisów i wytycznych, terminów umownych oraz należytej staranności.

§2

Przedmiot umowy określony w §1 zostanie opracowany zgodnie przepisami Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), oraz zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń wykonawczych.

§3

1. Termin wykonania zamówienia do 31.12.2021r.

2. Przez termin realizacji przedmiotu umowy ustala się termin stwierdzenia zgodności uchwały Rady Gminy Ostrowite w sprawie uchwalenia „zmiany studium”  i „planu zagospodarowania” przez Wojewodę Wielkopolskiego.

§4

1. Zmianę studium i planu należy wykonać w części tekstowej i graficznej, w wersji papierowej i elektronicznej.

2. Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne do opracowania projektów materiały geodezyjne i kartograficzne, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego następujące dane wyjściowe:

a) wnioski i sugestie Wójta Gminy Ostrowite do projektu zmiany studium i planu ,

b) wnioski o przystąpienie do sporządzenia zmiany studium i planu  ,

c) uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium i planu  wraz z załącznikami,

d) obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i planu zagospodarowania przestrzennego w wersji jpg i pdf w celu wprowadzenia zmian w formie ujednoliconej, stosownie do wymogów prawnych.

§5

1. Za zgodność opracowania z normami prawnymi i wiedzą fachową odpowiada Wykonawca, wykonujący przedmiot umowy.

2. Jeżeli w przedmiocie umowy ujawnią się wady, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad na własny koszt w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§6

1. W sprawach związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza jako koordynatora Pana Marcina Zawierucha .

2. Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli postępu wykonywanej pracy przez upoważnionego ze swej strony przedstawiciela.

§7

1. Kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot odbioru, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu składać się będzie:

a) z tekstu zmiany studium  i planu w 4 egz. w wersji drukowanej wraz z rysunkami w kolorze

b) z rysunków i tekstu w wersji elektronicznej na płycie CD w 2 egz., w formacie pdf., jpg., bądź innym,

c) z teczek dokumentów formalno - prawnych i materiałów związanych ze sporządzeniem zmiany studium - 1 egz., i planu 1 egz.

d) z prognoz oddziaływania na środowisko do zmiany studium - 1 egz. + 1 egz. na płycie CD,

f) oświadczenia, o którym mowa w §9 ust. 3 niniejszej umowy.

g) skład zespołu autorskiego projektu studium i planu wraz aktualnego zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykona wszelkie czynności formalno-prawne zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi podczas trwania niniejszej umowy.

3. Zmianę studium oraz planu i czynności formalno-prawne Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostrowite i w jego imieniu.

4. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji opracowań podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności w umowie z podwykonawcą.

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za opracowania, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

§8

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej z Wykonawcą umowy, w zakresie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w §3, o czas opóźnienia, w następujących przypadkach:

a) wystąpienie konieczności powtórzenia prac lub czynności z przyczyn proceduralnych niezależnych od Wykonawcy,

b) realizacja przedmiotu umowy wymaga uzyskania stosownych uzgodnień i opinii w terminach przewidzianych w przepisach prawa. Warunkiem dokonania zmiany jest udokumentowanie zasadności dokonania zmiany, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających opóźnienie w wydaniu uzgodnień lub opinii przez właściwe organy,

c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

d) zaistnienie innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a skutkująca brakiem możliwości wykonania umowy.

2. Warunki zmian:

a) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

b) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy,

c) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§9

1. Zamawiający dokona końcowego odbioru przedmiotu umowy po uchwaleniu przez Radę Gminy Ostrowite zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Przekazanie Zamawiającemu kompletnych opracowań wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust.3 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Projekty, stanowiące przedmiot odbioru powinny być zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż przedmiotowe opracowania są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz kompletne z punktu widzenia celu, którym mają służyć.

4. Korekty i uzupełnienia prac, wynikłe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy mogą być dokonane na podstawie odrębnej umowy.

5. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony na Zamawiającego przechodzi całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu zamówienia oraz prawo zezwalania na wykonanie autorskich praw zależnych do przedmiotu umowy bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji, wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:

1) utrwalanie, kopiowanie, zwielokrotnianie dowolną znaną w dacie zawierania  umowy techniką, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych sieci multimedialnej oraz komputerowej, w szczególności Internetu,

2) publiczne prezentowanie i odtwarzanie w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie  umowy techniką,

3) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części.

6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do prac określonych w ust. 5, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których prace te zostały utrwalone.

7. Strony ustalają, że wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego lub wskazany przez niego podmiot autorskich praw majątkowych oraz za przeniesienie na własność wszelkich egzemplarzy studium i planu jest zawarte w wynagrodzeniu określonym w niniejszej umowie.

§10

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia określonego w §11 należy prowadzenie pełnej procedury planistycznej wynikającej z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności do:

a) koordynowania prac planistycznych, konsultowania projektów zmiany studium i planu  w zakresie treści merytorycznej i formy ich zapisu,

§11

1. Strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtu za wykonany i odebrany przedmiot umowy razem wynagrodzenie brutto ……….( …………..) netto……….(…..) zgodnie ze złożoną ofertą za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w szczególności koszty materiałów geodezyjnych i kartograficznych, uzgodnień, opinii, prognoz niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 11ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w następujących terminach:

1) Faktura w wysokości 100 % wynagrodzenia ustalonego w § 11ust. 1  , wystawiona będzie po przekazaniu przez Wykonawcę  kompletnej dokumentacji wraz z projektem i załącznikami studium i planu  , o których mowa w art. 20 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do uchwalenia przez Radę Gminy w Ostrowitem oraz opublikowaniu uchwały  Rady Gminy w Ostrowitem uchwalających plan w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

3. Faktura zostanie wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego prawidłowe wykonanie prac będących przedmiotem umowy, a jej zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wystawiania faktury w następujący sposób :

Nabywca : Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2 , 62-402 Ostrowite  , NIP: 667-169-98-52

5. Zapłata zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

6. Za datę zapłaty faktury Strony uznają dzień wydania przez Urząd Gminy w Ostrowitem dyspozycji obciążenia konta na rzecz Wykonawcy.

§12

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach w wysokości:

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia ,

b) za opóźnienie w usunięciu wad – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad,

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

3. Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku braku oświadczenia o potrąceniu lub gdy potrącona kwota nie wyczerpuje roszczenia z tego tytułu kara umowna potrącona będzie w terminie 7 dni od przesłanego wezwania do jej zwrotu.

§13

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w opracowaniach studium. i planu

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonane prace na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru zamówienia, w którym to okresie dokona nieodpłatnie usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad w przedmiocie zamówienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania przyjęte w opracowaniach niezgodne z decyzjami właściwych organów instytucji i obowiązującymi przepisami.

4. O zauważonych wadach w opracowaniach Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić na piśmie niezwłocznie Wykonawcę.

5. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, wykonując uprawnienia z tytułu odstępstwa względem Wykonawcy może żądać od Wykonawcy  bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

§14

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

a) wydany zostanie nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, w wyniku czego Wykonawca może wówczas żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie będzie realizował przedmiotu umowy lub będzie realizował go niezgodnie z przepisami prawa lub w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową. Zamawiający wezwie wówczas Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może odstąpić od umowy.

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia wiadomości o zajściu okoliczności uwzględniających odstąpienie.

§15

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sprawy sporne wynikłe na tle stosowania postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będą sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji praw i obowiązków z niniejszej umowy.

§16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiający a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY							 WYKONAWCA

….......................................					 ….......................................

SKARBNIK GMINY

…................................................