P R O J E K T  U M O W Y   NR …../2010                                        załącznik  do SIWZ

o roboty budowlano - montażowe

W dniu ............................2010 r. w Ostrowitem

pomiędzy :  Gminą Ostrowite

mającym swą siedzibę w: 62-402 Ostrowite ul. Lipowa 2.

zwanym dalej w tekście  "Zamawiającym"  reprezentowanym przez:

Wójta Gminy Ostrowite  Henryka Tylmana

przy kontrasygnacie Skarbnika  Elżbiety Paulińskiej .

a .............................................................................................................................................

mającym swą siedzibę w:  ........................................................................................................

zwanym dalej w tekście  "Wykonawcą"  reprezentowanym przez:

p..............................................................................................................................................

..................................................................................................

p..............................................................................................................................................

.................................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ................................ została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiającemu zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ostrowite

Etap II i III oraz miejscowości Tomaszewo”

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ostrowite - Etap II.

w tym :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł. 5257m z rur: PCV ø 200/5,9mm SN8  – 3883m,

PCV ø 250 /7,3mm SN8  – 1374m

- kanalizacja sanitarna tłoczna-ciśnieniowa o dł. 2521m z rur: PE ø 110mm PN10  – 1439m,

PE ø 160mm SN10  – 1082m

- przykanaliki o dł. 3543m/188szt.  z rur:  PCV ø 160/4,7mm SN8  – 2849 m,

PCV ø 200/5,9mm SN8  –   694 m

- przepompownie ścieków P-1,P-2,P-3  –  3 szt.

W projekcie  budowlanym zatytułowanym  „ Kanalizacja sanitarna  z przykanalikami   w miejscowości Ostrowite  został  już  zrealizowany I etap budowy i oddany  do  eksploatacji  obejmujący zakres: kolektor  ø 315 mm PCV- 631 mb,  przykanaliki  PCV ø 160-200 w ilości 8 szt / 284 mb.

Pozostały  zakres  robót do wykonania   przedmiotu zamówienia  zatytułowany jest  „  kanalizacja sanitarna   z przykanalikami  w miejscowości Ostrowite etap II.

B .Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ostrowite - Etap III.

w tym :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł. 1054m z rur: PCV ø 200/5,9mm SN8  – 1054m,

-  przykanaliki o dł. 483m/ 28szt.  z rur:  PCV ø 160/4,7mm SN8  – 446 m,

PE ø 63 mm SN8  – 37 m,

przepompownia przydomowa – 1 szt.

C. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Tomaszewo.

w tym :

- kanalizacja sanitarna grawitacyjna o dł. 1720m z rur: PCV ø 200/5,9mm SN8  – 1720m

- kanalizacja sanitarna tłoczna-ciśnieniowa o dł. 150 m z rur: PE ø 63mm PN10  –  150

- przykanaliki o dł. 831m/27szt. z  rur:  PCV ø 160/4,7mm SN8  – 624 m,

PCV ø 200/5,9mm SN8  – 207 m

- przepompownie ścieków P-1  –  1 szt.

Roboty należy wykonać zgodnie z załączonymi przedmiarami robót oraz  specyfikacją techniczną i projektem  technicznym, z tym że  wszelkie ilości i wielkości  należy przyjąć z przedmiaru robót.

§ 2

1. Roboty należy  wykonać zgodnie  z przedmiarami robót  oraz specyfikacją techniczną i projektem  technicznym , z tym że wszelkie ilości  i wielkości  należy przyjąć  z przedmiaru robót.

§ 3

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na  dzień podpisania umowy.

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy  ustala się na 30 czerwca 2011 r.

§ 4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

p....................................................................................................................................................

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo Budowlane.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

p....................................................................................................................................................

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania zaplecza budowy oraz strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie urządzenia  pomocnicze 
i zbędne materiały, odpady oraz  urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy  
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

1. Roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane

bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,

powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzeń losowych.

2. Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków

dotyczących pracowników i osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Jeżeli Wykonawca nie dopełni zobowiązania ubezpieczenia budowy i robót działa na swoje ryzyko i odpowiedzialność.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym 
w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

3. Na każde żądanie Zamawiającego /inspektora nadzoru/ Wykonawca  zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą  lub aprobatą techniczną.

4. Jeżeli Zamawiający zażąda badań , które nie były przewidziane niniejszą umową, 
to Wykonawca  obowiązany jest przeprowadzić te badania.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne 
z umową to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości

Ostrowite Etap II i III oraz miejscowości Tomaszewo”

2. Pozostały zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców.

…....................................................................................

..................................................................................

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 9

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w przyjętej ofercie w kwocie :

............................................................... zł  łącznie z podatkiem  od towarów i usług /VAT/

słownie: ........................................................................................................................................

zgodnie ze sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym.

2.  Podstawą do określenia w/w cen był przedmiar robót zweryfikowany przez Wykonawcę 
z dokumentacją projektową, zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które ponadto zawierają w szczególności:

- robót przygotowawczych, demontażowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych

- projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją

- robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia 
z eksploatacji

- utrzymania zaplecza budowy

- pełnej obsługi geodezyjnej

- związane z odbiorami wykonanych robót

- wykonania dokumentacji powykonawczej

- współpracy z zamawiającym i dostawcą urządzeń przy ustaleniu dostaw inwestorskich

- inne koszty wynikające z niniejszej umowy oraz zawarte w specyfikacji

3. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, 
jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie, bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację i z tego tytułu za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo żądania wyższego wynagrodzenia.

§10

1. Wykonawca  może wystawiać  faktury  częściowe do wysokości 80% przedmiotu  umowy za wykonane roboty  w danym kwartale roku kalendarzowego zgodnie z  harmonogramem  rzeczowo – finansowym – załącznikiem do oferty..

2.Faktura  końcowa wystawiona  będzie  po  dokonaniu  odbioru całości robót będących przedmiotem  umowy.

3.Wynagrodzenie  za wykonanie przedmiotu umowy nie będzie waloryzowane.

4.Zapłata  faktur  za wykonane roboty  odbywać się  będzie  w formie polecenia  przelewu z konta Zamawiającego na  rachunek wykonawcy w Banku.

5.Zamawiający dokona zapłaty   wynagrodzenia za wykonane roboty    według wystawionych przez  Wykonawcę  faktur częściowych i faktury końcowej  na podstawie  protokołów  odbioru robót   w terminie  30 dni  od daty  doręczenia  faktury wraz  z niezbędnymi  dokumentami rozliczeniowymi.

6. Faktura  końcowa zostanie  wystawiona po  zakończeniu realizacji  przedmiotu umowy na podstawie protokołu końcowego, podpisanego przez strony niniejszej umowy oraz przez osoby  wymienione w § 4.

§ 11

Niezależnie od obowiązków wymienionych w § 1 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez  podwykonawców,

2. zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie maszyn i urządzeń,

3. informowania Zamawiającego / inspektora nadzoru / o konieczności wykonania robót koniecznych/zamiennych  i dodatkowych  w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich  wykonania oraz o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu i ich odbioru

4. w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji -

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Wykonawca zabezpiecza należyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia

w wysokości 5%  ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi

wartość   ...................................................... zł  słownie:  ..........................................................

...................................................................................................................................................

w formie  ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. W przypadku wnoszenia należytego zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej musi być ona wniesiona w pełnej wysokości na dzień zawarcia umowy.

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pozostałych formach musi być ono wniesione w pełnej wysokości w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu powinno być ono wpłacone przez wykonawcę na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy.

4. Strony postanawiają, że:

a)  30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy  przeznaczają  na

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Zamawiający zatrzymuje zabezpieczenie przez

okres rękojmi rozszerzonej na okres udzielanej gwarancji i zwróci/zwolni Wykonawcy

w ciągu 14 dni  po jego upływie

b. 70 % wniesionego zabezpieczenia służyć będzie jako gwarancja zgodnego z umową

wykonania robót i zostanie zwrócone/zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od daty

odbioru końcowego wykonania robót.

5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 13

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1). Za zwłokę w oddaniu określonego w  umowie przedmiotu odbioru, w wysokości

0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki.

2) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub

rękojmi w wysokości  0,2 % wynagrodzenia umownego, za wykonany przedmiot

odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia  kiedy wada powinna  być usunięta.

3).  Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%

wynagrodzenia umownego.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

1. Za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru określonego w §14 umowy przedmiotu odbioru

w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień

zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien być

zakończony.

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

.

§ 14

Strony ustalają następujący tryb odbioru, przedmiotu umowy:

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy i uzyskaniem potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Zgłoszenia o całkowitym zakończeniu robót na obiekcie i gotowości do odbioru końcowego winno być dodatkowo dokonane przez Wykonawcę na piśmie skierowanym do zamawiającego i powinno zawierać żądanie wykonawcy dokonania odbioru przedmiotów umowy przez inspektora nadzoru i zamawiającego.

2. Zamawiający wyznacza termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru  w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę i zainteresowane strony.

3. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić w ciągu 10 dni od daty jego rozpoczęcia.

4. Zamawiający w ramach przysługującej rękojmi rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, raz do roku wyznacza termin na protokólarne stwierdzenie usunięcia wad za ten okres oraz po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji i rękojmi wyznacza pogwarancyjny odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonanych robót i usunięcia wad okresu gwarancji.

5. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 15

1. Wykonawca udziela   gwarancji na  wykonanie  przedmiotu umowy na okres …..lat rozszerzając  rękojmię  na okres obowiązywania gwarancji licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy i przekazania do eksploatacji.

2. Wykonawca zobowiąże się do podjęcia napraw w terminie nie dłuższym niż 2 dni od momentu powiadomienia o ujawnionej wadzie.

§ 16

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- Strony dopuszczają  zmiany niniejszej umowy i zgodnie   i  zgodnie z   art. 144 ust.1 ustawy Pzp , który zakazuje   istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na  podstawie  której dokonano wyboru wykonawcy Zamawiający  przewiduje   możliwość  dokonania  zmiany umowy w następujących przypadkach gdy wystąpią  okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo zachowania należytej staranności, w szczególności :

a) gdy istnieje konieczność  przedłużenia terminu  wykonania umowy  ze względu na:

- przyczyny losowe: klęskę żywiołową, niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające  dochowanie terminu umownego – o czas  trwania  tych warunków, zaaprobowany przez inspektora  nadzoru    inwestorskiego,

- wstrzymanie  prac objętych umowa   przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy- o czas wstrzymania prac

- konieczność uzyskania  niemożliwych do przewidzenia  na etapie planowania  inwestycji uzgodnień, pozwoleń, danych od osób trzecich lub właściwych organów- na czas  uzyskania  uzgodnień i pozwoleń,

- konieczność  wykonania  dodatkowych robót . nie możliwych  do przewidzenia  na etapie planowania inwestycji , niezbędnych   do dalszego prowadzenia inwestycji podstawowej- na czas tych robót,

b) uzasadnione zmiany zakresu robót budowlanych wynikające:

-z korzystnych dla zamawiającego zmian wprowadzonych  przez  uczestników  procesu budowlanego,

- ze zmian w przepisach prawa wprowadzonych po podpisaniu niniejszej  umowy;

możliwość zmiany podwykonawcy( jeśli  był zgłoszony w  ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym)

- za zgoda Zamawiającego , zmiana osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia  publicznego pod warunkiem, że będą posiadały  uprawnienia i spełniały wymogi co do doświadczenia  określone na etapie postępowania

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  ustawy  Prawa Zamówień Publicznych, Ustawy Prawo Budowlane i inne przepisy szczególne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 20

Wszelkie spory które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy, strony będą rozwiązywać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, to rozstrzygać je będzie właściwy Sąd Powszechny, ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 21

Umowę niniejszą sporządzono w  czterech egz., po dwa egz. dla każdej ze stron.

Zamawiający :                                                             Wykonawca :