Data: 02.08.2010 r. 								Pieczęć zamawiającego

Nr GK/ZP/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Nr 421005P

na odcinku Ostrowite – Borówiec km 0+000 – 1+700

I.	Zamawiający:

1. Pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Ostrowite.

2. Adres:

ul. Lipowa 2, 62-400 Ostrowite

3. REGON: 311019390

4. Internet: http.www.ostrowite.pl, e-mail:ugmostrowite@post.pl

Numer telefonu:.(63) 2765160, faks (63) 2765160

II.	Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

1. Artur Góreczny – w sprawach technicznych (63)2765160

2. Irena Kołata – w sprawach merytorycznych (63)2765160

3. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 800 - 1500

III.	Przedmiot zamówienia:

Kod CPV 45.23.32.20-7

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwuwarstwowego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni drogi gminnej Nr 421005P na odcinku Ostrowite – Borówiec km 0+000 – 1+700 emulsją modyfikowaną i grysami przy użyciu kombajnu do powierzchniowego utrwalenia:

- I warstwa – grys kamienny frakcji 5 ÷ 8mm w ilości 8 dcm3/m2

- II warstwa – grys kamienny 2 ÷ 5mm w ilości 6 dcm3/m2

Zakres robót obejmuje:

Podwójne utrwalenie  (6800m2)

Wykonawca powierzone roboty winien wykonać wg. poniższej szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

- D.00.00.00 – Wymagania ogólne,

- D.05.03.08a – Powierzchniowe utrwalenie

- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalania (ocena, wyczyszczenie)

Ponad to :

- w okresie gwarancji Wykonawca robót zobowiązany jest do pielęgnacji w okresie letnim nawierzchni dróg, na których zostały wykonane powierzchniowe utrwalenia,

- zamiecenie pozostałego luźnego grysu na jezdni i poboczu nastąpi nie wcześniej niż 30 dni od chwili ukończenia robót po czym należy zgłosić pisemny odbiór wykonanego zadania,

- termin wykonania do 30.09.2010r.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przed wykonaniem robót – pt. powierzchniowe utrwalenie dróg – projektu organizacji ruchu. Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się na miejscu z warunkami, ich charakterem i dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia.

IV. Informacje o przetargu:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej

5. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

V. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia następujących zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6-7 ustawy.

VI. Sposób przygotowania oferty:

1.Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:

a)wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ)

b)oświadczenie o akceptacji umowy (na formularzu oświadczenia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ)

c)dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ,

2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Sposób przygotowania oferty:

a)Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.

b)Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.

c)Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

d)Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.

4.Opakowanie i oznakowanie oferty :

a)Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie Urzędu Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, sekretariat - pok. nr 11

b)Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:

OFERTA - Przetarg nieograniczony na wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Nr 421005P na odcinku Ostrowite – Borówiec

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnia - nie spełnia (klasyfikacja przedmiotu działalności gospodarczej firmy musi odpowiadać klasyfikacji przedmiotu zamówienia)

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnia - nie spełnia (zrealizowana minimum 1 robota drogowa dotycząca powierzchniowego utrwalenia drogi na kwotę powyżej 100 000zł)

Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnia - nie spełnia (wykonawca musi dysponować minimum 1 kombajnem do powierzchniowych utrwaleń)

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnia - nie spełnia (wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy o specjalności drogowej)

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

spełnia – nie spełnia (niezaleganie z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym, posiadanie polisy ubezpieczeniowej)

VIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:

a) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2), należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

b)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

IX. Wadium

nie dotyczy

X. Zabezpieczenie należytego wykonania

Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonegow wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez wykonawcę w chwili podpisania umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zwrócone niezwłocznie po upływie okresu gwarancji.

XI. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:

Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni,

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin zakończenia robót ustala się na dzień 30.09.2010r.

XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:

Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,

b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto

Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).

XIV. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

1.Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem

a) cena 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów, obliczonych wg wzoru:

C = (C min / C Bad) x 100 pkt

gdzie:

C min – najniższa cena brutto wśród ważnych ofert

C bad – cena brutto badanej oferty.

Cena obejmuje całość prac przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

XV. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2.Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

3.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

4.Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą: pisemnie, faksem. Zgodnie z art. 27 ust. 2 w przypadku przekazywania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faksem każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XVI. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny ofert:

1.Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać na adres:

Urząd Gminy Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite. sekretariat (pok. nr 11)

Termin składania ofert: do 19.08.2010r. do godz. 9:45

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez jej otwierania.

2. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Ostrowite:

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

Termin otwarcia ofert: 19.08.2010 r. godz. 10:00 (sala narad) parter

3. Tryb otwarcia ofert:

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

4. Ocena ofert.

Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.

XVII. Tryb zawarcia umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art.27 ust. 2 lub nie krótszym niż 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2.Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:

Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj. przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.

3.Ogólny wzór umowy stanowi załącznik Nr 3 do SIWZ

4.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

Warunki zmiany umowy:

a) dopuszczenie w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu zakończenia robót (warunki atmosferyczne, nieprzewidziane roboty dodatkowe, wydłużenie procedury przetargowej)

b) dopuszczenie możliwości zlecenia robót dodatkowych zgodnie z przepisami PZP, których zakres zostanie określony w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,

c) dopuszczenie możliwości zmiany w wykazie osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia (wykonawca zobowiązany będzie do uprzedniego dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych)

XVIII. Środki odwoławcze:

Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) przepisów, przysługują środki odwoławcze:

· odwołanie (art. 180 - 198 ustawy PZP).

XIX. Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm) oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

1.Formularz ofertowy,

2.Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1

3.Wzór umowy,

4.Formularz oświadczenia o akceptacji załączonej umowy,

5.Mapki poglądowe

data......................

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1

Do dokumentacji nr – GK/ZP/341/PN-05/2010

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Nr 421005P na odcinku Ostrowite- Borowiec km 0+000 – 1+700

................................................................................

pieczęć adresowa

Gmina Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

W odpowiedzi na ogłoszenie nr …………………. z dnia 03.08.2010r. do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Nr 421005P na odcinku Ostrowite – Borówiec km 0+000 – 1+700 przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami postawionymi przez Zamawiającego oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej.

1.Oferta została złożona przez ..................................................................................................

………………………………………………………………………………………………

Podać nazwę i adres składającego ofertę

2.Podwójne utrwalenie – ….....................zł x 6800m2 = ......................................zł brutto

(cena jednostkowa)

(słownie..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................)

……………………………………..

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta

Załącznik nr 2

.......................................

data

……………………………………

……………………………………

nazwa oferenta

…………………………………..

…………………………………..

adres

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Nr 421005P na odcinku Ostrowite – Borówiec km 0+000 – 1+700 oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.):

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3.dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.

…………………..............................................

(podpis osoby upoważnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 3

WZÓR

UMOWA nr …..........

Zawarta dnia ……………….. r. w Ostrowitem pomiędzy Gminą Ostrowite 62-402 Ostrowite, 
ul. Lipowa 2, NIP 667 – 169 – 98 - 52 reprezentowaną przez.,

1. Pana Henryka Tylmana – Wójta Gminy Ostrowite

przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Paulińskiej

zwanym dalej „Zamawiającym”.

a:

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez

1.……………………………………………………

§ 1

Zamawiający zleca zgodnie z wynikiem przetargu a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty :

Wykonanie powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej Nr 421005P na odcinku Ostrowite – Borowiec, km 0+000 – 1+700

Podwójne utrwalenie(6800 m2):

Wykonawca winien wykonać roboty ściśle wg danych zawartych w SIWZ.

§ 2

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.09.2010 r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do ….................r.

§ 4

Zamawiający oświadcza, że powołał inspektora nadzoru w osobie:

Pana .....................................................

§ 5

Przedstawicielem wykonawcy odpowiedzialnym za przebieg i jakość robót jest: Kierownik budowy Pan.................................................

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót są mu znane.

§ 6

1) Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

2) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:

a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP,

b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,

c) przeszkolenie stanowiskowe.

3) Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy. We wszelkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio i wyłącznie z Zamawiającym. Ponadto Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie sprawy objęte niniejszą umową stanowią tajemnicę handlową Zamawiającego i nie mogą być w jakikolwiek sposób udostępniane nie uprawnionym osobom trzecim.

4) Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń kierownika budowy oraz osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

§ 8

1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich śmieci, odpadków, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach. W przypadku zaniechania czynności porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

2.Od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim.

§ 9

1.Wykonawca oświadcza, iż cały zakres objętych niniejszą umową robót wykona nakładem własnym

2.Powierzenie wykonania części robót objętych niniejszą osobom trzecim wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.W przypadku powierzenia wykonania części robót osobom trzecim Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich należyte wykonanie zgodnie z dokumentacją, normami i obowiązującymi przepisami (w tym BHP) oraz za ich rozliczenia finansowe.

§ 10

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie w chwili podpisania nn. umowy. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, natomiast 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zatrzymane na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości i zwrócone niezwłocznie po upływie okresu gwarancji.

§ 11

1. Strony ustalają następującą cenę za wykonanie w przedmiotu umowy: ………………….. zł brutto słownie: ………………………………………………………

w którą jest również wliczony podatek VAT, zgodnie z protokołem przetargu z dnia …………………………………. roku oraz SIWZ.

§ 12

Strony uzgadniają stosowanie następujących kar umownych

1.W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy.

2. Za opóźnienie w wykonaniu 0, 2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

3. Jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od stron, wówczas następuje rozliczenie dotychczas wykonanych robót bez naliczania kar.

4. Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych.

§ 13

Podstawą do rozliczenia będzie stanowił protokół odbioru robót podpisany przez przez Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

§ 14

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy 12 – miesięcy od daty odbioru końcowego.

§ 15

1.Strony postanawiają, że termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynosił14 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

2.Zamawiający dopuszcza etapowe rozliczenie wykonanych robót fakturami częściowymi.

3.Każda faktura musi być poprzedzona protokołem odbioru częściowego lub końcowego.

§ 16

Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z poszanowaniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 18

Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego w Słupcy.

§ 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający: 								Wykonawca:

Kontrasygnata

Skarbnika

Załącznik nr 4

.......................................

data

Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy

Dot. przetargu nieograniczonego na terenie gminy Ostrowite

Nazwa Oferenta

...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Adres oferenta: ............................................................................................................................

............................................................................................................................

Oświadczam, że akceptuję warunki załączonej umowy.

..............................................

((podpis oferenta)

PRZEDMIAR  ROBÓT

| Lp | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE NAWIERZCHNI |  |  |  |
|  | KNR 2-31 1002-02 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dm3/m2 1700x4 | m2 | 6800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6800 |
| 2 | KNR 2-31 1002-01 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 2-5 mm w ilości 6dm3/m2 1700x4 | m2 | 6800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6800 |