Gmina Ostrowite							Ostrowite, dn.05.07.2012 r.

Ul. Lipowa2
62-402 Ostrowite

GK.271.5.2012

ZAPYTANIE O CENĘ

Urząd Gminy Ostrowite zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na:

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali widowiskowo – sportowej w Ostrowitem.”

1. Przedmiotem zamówienia jest : Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali sportowo- środowiskowej wraz z łącznikiem, urządzeniami i wyposażeniem 
w Ostrowitem, obręb geodezyjny Ostrowite, gmina Ostrowite.

- opisanego kodem wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 71.52.00.00-9 usługi nadzoru budowlanego.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dotyczy realizacji zamówienia pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej w Ostrowitem, 
z planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji- lipiec 2012 r., i zakończenia 01.02.2016 r.

Projektowany obiekt  jest częściowo  dwukondygnacyjny, częściowo jednokondygnacyjny, wolnostojący , niepodpiwniczony  połączony  łącznikiem   2 – kondygnacyjnym z istniejącym budynkiem szkolnym, usytuowany  na działce zabudowanej.

Główny budynek hali sportowej jest obiektem jednokondygnacyjnym w wymiarach zewnętrznych 44,57x30,10 m i wysokości 8 m do pasa dolnego wiązara stalowego (płyta boiska o wym. 44x24 m).

Charakterystyczne  parametry  techniczne:

Powierzchnia zabudowy- 2090,00 m2.

Powierzchnia użytkowa 2621,00 m2.

Kubatura 22000 m3.

Zestawienie powierzchni  wg rzutu przyziemia  rys. 2

Wysokość – 11,80 m2

Długość 56,18 m

Konstrukcja hali sportowej szkieletowa, stalowo-żelbetowa z wypełnieniem ścian pustakami POROTHERM.

Obiekt przystosowany jest w pełni dla osób niepełnosprawnych.

Wyposażenie obiektu w instalacje centralnego ogrzewania, elektryczną, dzwonkową, telefoniczną, odgromową, wodno-kanalizacyjną, ciepłej i zimnej wody, wentylację grawitacyjną oraz mechaniczną. Zastosowanie materiałów dźwiękochłonnych.

Zagospodarowanie terenu obejmuje: parkingi  utwardzone dla samochodów osobowych 
i autokarów, drogę wewnętrzną  ppoż, chodniki oraz zieleń niską.

2. Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania obejmuje:

a) sprawowanie nadzoru inwestorskiego, wynikającego z obowiązujących przepisów, 
w szczególności na podstawie art.. 17, 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), w następujących branżach:

-    konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,      
     wodociągowych i kanalizacyjnych,

-    instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

Rolę koordynatora dla wszystkich branż pełni inspektor nadzoru branży konstrukcyjno- budowlanej.

b) udział w przekazaniu placu budowy Wykonawcy

c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z pozwoleniem na budowę, z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wymagana ilość pobytów na budowie- minimum dwa razy w tygodniu.

d) dopilnowanie, żeby cały zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót został wykonany,

e) wydawanie kierownikowi budowy i kierownikom robót poleceń dotyczących usuwania nieprawidłowości lub zagrożeń

f) egzekwowanie od kierownika budowy i kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót

g) dopilnowanie, ze strony Zamawiającego, przestrzegania na budowie przepisów BHP

h) nadzór nad jakością wykonywanych robót i kontrola jakości materiałów celem uniknięcia zastosowania materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania 
w budownictwie

i) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających- w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy

j) sprawdzanie obmiaru robót w zakresie niezbędnym do ustalenia wykonanych zakresów robót- 
w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy

k) sprawdzanie i odbiór skończonych elementów robót, podlegających odbiorowi częściowemu- 
w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy

l) sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym- w terminie do 7 dni roboczych od daty wpisu o zakończeniu przedmiotu umowy potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru

ł) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, których obowiązek przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych

m) egzekwowanie od Wykonawcy przedstawiania, na każde żądanie Zamawiającego, dokumentów/ dowodów dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych

n) wstrzymanie dalszych robót budowlanych  w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie lub spowodowała niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę,

o) wskazywanie możliwości powstania ewentualnych opóźnień lub zagrożeń w realizacji zadania

p) analiza i ocena dotycząca proponowanych przez Wykonawcę sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń

r) uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego systematycznych naradach koordynacyjnych, planowanych jeden raz w tygodniu lub jeżeli nie będzie takiej potrzeby- nie rzadziej niż jeden raz co dwa tygodnie

s) przygotowanie materiałów pozwalających uzyskanie decyzji- pozwolenia na użytkowanie

t) uczestniczenie w bieżącym i końcowym rozliczeniu finansowym zadania (dotyczy etapów 
i całości)

u) przygotowanie informacji do sporządzenia dowodów przekazania- przejęcia na majątek środków trwałych OT

w) uczestniczenie w odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym oraz przeglądach gwarancyjnych

x) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych- uzupełniających prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, za dodatkowym wynagrodzeniem wyliczonym wskaźnikiem % od wartości netto zamówienia uzupełniającego nie wyższym niż przeliczonym dla zamówienia podstawowego.

3. Termin wykonania zamówienia:

- rozpoczęcie: od momentu podpisania umowy z Wykonawcą

- zakończenie: w momencie uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu.

4. Warunki wymagane od Wykonawców

a) inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń

- minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa- z datą ważności na dzień otwarcia ofert,

- minimalne doświadczenie zawodowe: minimum 5- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz wykazanie doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu budowy min. 3 obiektów powyżej 1 000 m3 kubatury

b) inspektor nadzoru inwestorskiego robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa- z datą ważności na dzień otwarcia ofert,

- minimalne doświadczenie zawodowe: minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

c) inspektor nadzoru inwestorskiego robot instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń

- minimalne kwalifikacje: posiadanie ważnych uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo Budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dokumentu potwierdzającego przynależność do polskiej, właściwej Izby Inżynierów Budownictwa- z datą ważności na dzień otwarcia ofert,

- minimalne doświadczenie zawodowe: minimum 3- letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

UWAGA: Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe należy rozumieć łączną ilość miesięcy przepracowanych na stanowisku inspektora nadzoru w danej specjalności, liczoną od daty uzyskania uprawnień budowlanych.

Do doświadczenia zawodowego na stanowisku inspektora nadzoru nie sumuje się okresu zatrudnienia osoby na innych budowach w tym samym czasie.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (zał. nr 2), kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe nadzorców poszczególnych prac- potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz w przypadku inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno- budowlanej  bez ograniczeń wykaz robót budowlanych potwierdzających pełnienie nadzoru zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie.

5. Warunki płatności

Wykonawca proponuje wynagrodzenie ryczałtowe brutto za cały przedmiot zamówienia. Wynagrodzenie to jest stałe i nie podlega negocjacjom przez cały okres trwania inwestycji. Zamawiający przewiduje 5 płatności w okresie trwania umowy:

-  I płatność 22% wartości wynagrodzenia brutto po I odbiorze częściowym inwestycji,

-  II płatność 22% wartości wynagrodzenia brutto po II odbiorze częściowym inwestycji,

-  III płatność 22% wartości wynagrodzenia brutto po III odbiorze częściowym inwestycji,

-  IV płatność 22% wartości wynagrodzenia brutto po IV odbiorze częściowym inwestycji

- V płatność 12% wartości wynagrodzenia brutto po zakończeniu robót, uporządkowaniu terenu
   przez Wykonawcę, odbiorze końcowym inwestycji, i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie  
   obiektu.

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę  za cały przedmiot zamówienia.

6. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest p. Jan Popławski przy czym dopuszczalną formą kontaktów  potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest:

a) forma pisemna adres: Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite

b) faks: (63) 276-51-60

c) telefoniczna: (63) 276-51-21 wew. 143, 136

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę należy dostarczyć osobiści lub listownie do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Gminy Ostrowite ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite pokój nr 19- Sekretariat. W terminie do 19.07.2012 r. do godz. 1000.

8. Załączniki:

Złożona oferta powinna zawierać:

- formularz oferty- zał. Nr 1,

- oświadczenie o posiadanych uprawnieniach- zał. Nr 2,

- wykaz robót potwierdzających doświadczenie zawodowe- zał. Nr 3,

-  zaparafowany wzór umowy- zał. Nr 4

Złożenie powyższej informacji cenowej nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 Kodeksu cywilnego.

Otrzymują:								Wójt Gminy Ostrowite

- adresat								    /-/ Henryk Tylman

- a/a

Sporządził :

Mateusz Wojciechowski