UMOWA OO.ZP.272.30.2025

zawarta w  Ostrowitem, w dniu …………… 2025 r., pomiędzy:

Gminą Ostrowite w, ul. Lipowa 2, 62-402  Ostrowite, NIP: 667-169-98-52  REGON: 311019390, którą reprezentuje:

Pan Mateusz Wojciechowski–Wójt Gminy Ostrowite

przy kontrasygnacie  Skarbnika Jolanty Rzemyszkiewicz

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………., dane rejestrowe:

……………………, którą reprezentuje:

- …………… – …………….,

zwaną dalej „Wykonawcą”.

Zamawiający i Wykonawca są także w dalszej części Umowy zwani łącznie „Stronami” a każdy z osobna „Stroną”.

Niniejsza umowa jest w dalszej jej części zwana „Umową”.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować  przedmiot zamówienia: „Budowa wodociągowej w miejscowości Kosewo.”

- Przedmiotem zadania jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosewo na podstawie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. Inwestycja prowadzona będzie na działkach: Obręb Kosewo: 19/38, 121/4.

- Parametry techniczne:

- Długość sieci 299,44 m.

- Rury PCV 110x4,2  PN10,

- Zamontować 3 hydranty PPOŻ DN80 oraz trzy zasuwy hydrantowe DN80.

- Przejście pod drogą powiatową w rurze osłonowej,

- Wpięcie do istniejącej sieci za pomocą trójnika boso-kołnierzowego DN 100/100/100,

- W miejscu wpięcia zastosować zasuwę odcinającą kołnierzową DN110.

- Po realizacji inwestycji należy przedłożyć:

- dokumentację powykonawczą,

- inwentaryzację geodezyjną,

- pozytywne wyniki badań pod względem bakteriologicznym

- protokoły z kontroli prób ciśnieniowych wybudowanych odcinków sieci wodociągowej.

- atesty/certyfikaty na zastosowane materiały.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania Przedmiotu 
  Umowy.

§2.  OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do :

- Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie ze, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością.

- Zabezpieczenia mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy.

- Zapewnienia przestrzegania przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych na terenie budowy.

- Ponoszenia odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy

- Właściwego zorganizowania i oznakowania terenu budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami       i zasadami. Realizowania przedmiotu  umowy  w sposób jak najmniej uciążliwy dla osób trzecich oraz zapewnienia w czasie  remontu możliwości bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynków znajdujących się przy terenie wykonywanych robót.

- Utrzymywania ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, spisania protokołu odbioru prac i przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Odpowiedniego składowania i zabezpieczenia mienia niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy.

- Zagospodarowania odpadów, powstałych w trakcie realizacji zadania, jako wytwórca zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa – materiały pochodzące z ewentualnej rozbiórki oraz wszelkie inne odpady winny

być usunięte na koszt Wykonawcy poza teren budowy, przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

- Protokolarnego odebrania terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem.

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego

- Zgłoszenia   gotowości  do  odbioru  końcowego.

Zakres prac wykonawczych

- Wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z należytą starannością.

- Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych prac będącym członkiem PIIB.

- Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy.

- Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom posesji sąsiadujących z terenem budowy.

- Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich użytkownikami (administratorami).

- Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych u zarządcy drogi.

- Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień 
o poinformowanie mieszkańców w odpowiednim wyprzedzeniem.

- Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, 
a w szczególności ścieki, pyły, wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska naturalnego.

- Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione.

- Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych.

- Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków  w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych.

- Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Inwentaryzację należy przeprowadzić na odkrytych otwartych wykopach.

- Opracowanie i przekazaniem Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i ponumerowanymi stronami. Dokumentacja powinna zawierać: oświadczenie kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób i sprawdzeń, atesty i certyfikaty użytych materiałów.

2. Obowiązki Wykonawcy dotyczące stosowanych materiałów i urządzeń :

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, za których zakup, transport, rozładunek i składowanie odpowiada,

- Materiały dostarczane przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym odpowiednimi przepisami, a także wymaganiami co do jakości,

- Zmiana materiałów w zakresie ich parametrów technicznych oraz właściwości użytkowych może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przyczyn zasługujących na uwzględnienie, zgodnie z pkt. 4 poniżej,

- Materiały  i  urządzenia dostarczane przez Wykonawcę powinny posiadać pisemne atesty, certyfikaty i gwarancje producenta lub sprzedawcy, które Wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie Zamawiającego.

3. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu lub innym osobom upoważnionym w każdym czasie:

- dostęp do wszystkich miejsc prowadzenia robót oraz do materiałów i dokumentów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy,

- sprawowanie kontroli zgodności realizacji Przedmiotu Umowy z  przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie..

- Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność  związaną z roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego przez osoby trzecie, dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem przez Wykonawcę robót, działań i czynności wynikających z realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 3. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do :

- udostępnienia  na pisemny wniosek Wykonawcy  wszelkich dokumentów i danych  związanych z przedmiotem umowy będących w jego  posiadaniu, a mogących  mieć wpływ na ułatwienie prac,

- dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do wykonania Umowy, o ile do uzyskania

takich informacji i dokumentów nie jest zobowiązany Wykonawca,

- współdziałania z Wykonawcą przy realizacji Przedmiotu Umowy,

- protokolarnego   odbioru przedmiotu umowy ,

- zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy,

- nadzorem nad prowadzonymi pracami.

§ 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

- Przekazanie terenu budowy odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia podpisania umowy. Z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane ze szkodami na tym terenie.

- Termin rozpoczęcia Robót ustala się nie później niż 7 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie  do  30 kwietnia 2025roku.

- Za termin wykonania całości Przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego.

§5. ODBIORY

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi  ich wykonanie oraz gotowość do odbioru Zamawiającemu, a Zamawiający wskaże osoby, które dokonają odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wszystkich Robót oraz przedłożeniu Zamawiającemu wszystkich niezbędnych  dokumentów, w tym w szczególności następujących:

- niezbędnych  świadectw jakości, atestów  certyfikatów , aprobat i innych  dokumentów  w tym dokumentów gwarancyjnych na materiały  i  urządzenia ,(jeśli dotyczy)

- Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. Z dniem protokolarnego odbioru  na Zamawiającego przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia obiektu.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, nadających się do usunięcia Zamawiający może :

- wstrzymać odbiór  do czasu ich usunięcia w ustalonym protokolarnie przez strony terminie,

- dokonać odbioru  ze wskazaniem w protokole odbioru wad  lub usterek oraz wyznaczeniem terminu do ich usunięcia .

- W przypadku ujawnienia wad nienadających się do usunięcia :

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny na koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy,

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może dokonać odbioru po obniżeniu wynagrodzenia stosownie do  utraconej wartości technicznej, użytkowej i estetycznej przedmiotu umowy .

§6. WYNAGRODZENIE I ZASADY ROZLICZEŃ

- Wykonawca za realizację całego Przedmiotu Umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….. zł brutto (słownie: ………………  złotych 00/100).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustalone ryczałtowo i obejmuje całość prac i wszelkich kosztów związanych z wykonaniem Umowy, w tym w szczególności:

- koszty dostawy wszelkich mediów niezbędnych do wykonywania robót,

- koszty zaplecza socjalnego, wywozu śmieci, utylizacji odpadów powstałych przy realizacji Zamówienia,

- koszty wszelkich innych opłat związanych z realizacją Umowy przez Wykonawcę .

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury  będzie podpisany przez Strony  protokół odbioru  końcowego.

- Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzień zapłaty  Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki za zwłokę w ustawowej wysokości.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie. Zgoda taka wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który wskazany będzie w fakturze wystawionej do przedmiotowej umowy znajduje się w Wykazie podatników VAT ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tzw. „Białej liście podatników”. W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się na w/w liście, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego umieszczenia na tej liście.

- Należność z tytułu wykonania przedmiotowej umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment, zgodnie z art. 108a ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.).

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do wystawienia stosownej faktury korygującej. Wynagrodzenie z błędnie wystawionej

faktury zostanie uregulowane po otrzymaniu korekty faktury w terminie określonym w ust. 8  i nie spowoduje to dodatkowych roszczeń po stronie Wykonawcy

§7. KARY UMOWNE

- Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty następujących kar umownych:

- z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie  określonym w § 4 ust. 3  w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia  za przedmiot  umowy  określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,01% wartości brutto wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w Umowie lub przez Zamawiającego do usunięcia wad,

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w  § 6 ust. 1

- Łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu, na podstawie ust. 1 nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Kary umowne zostaną potrącone według wyboru Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia należności z tytułu kar umownych potrącone będą w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty.

§8.   ODSTĄPIENIE  OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy  z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach:

- Opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 pkt 3   o 14 dni roboczych,

- zajęcia majątku Wykonawcy w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego,

- upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

- przerwania przez Wykonawcę robót  na okres powyżej 7 dni,

- wykonywania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy lub wadliwy , niezgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej , używa materiałów i urządzeń nie posiadających dopuszczenia do stosowania i nieprzystąpienia do należytego  wykonywania Umowy w terminie 7 dni od pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania,

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę prac objętych Przedmiotem Umowy w terminach określonych w Umowie oraz

nieprzystąpienia do ich realizacji po pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno nastąpić na piśmie w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie robót budowalnych Wykonawca jest zobowiązany :

- w terminie 3 dni od dnia  odstąpieniu od  umowy  do sporządzenia przy  udziale Zamawiającego  szczegółowego  protokół inwentaryzacyjny  robót przerwanych i robót zabezpieczających oraz materiałów i urządzeń znajdujących się na terenie budowy według stanu na dzień odstąpienia.

- zabezpieczenia robót w toku, materiałów  i urządzeń znajdujących się na terenie budowy , w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym , na koszt strony z powodu której od umowy odstąpiono ,

- pisemnego wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru robót w toku w wyznaczonym terminie.

- Do odbioru robót wykonanych  stosuje się odpowiednia postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego , zaś sporządzony na tę okoliczność protokół  stanowić będzie podstawę     do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty  zakupionych  materiałów i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. Koszty dodatkowe, w szczególności poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy, ponosi Wykonawca, o ile odstąpienie od  Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu i nie rodzi to żadnych roszczeń po stronie Wykonawcy.

§ 9.  GWARANCJA, RĘKOJMIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

- Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad określonych w Kodeksie Cywilnym z zastrzeżeniem poniższych zapisów. Odpowiedzialność ta obejmuje  całość przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na roboty i materiały. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych lub prawnych albo dostarczenia nowej rzeczy. Termin gwarancji jakości na

roboty budowlane i materiały ustala się na okres 24 miesięcy (liczony od dnia odbioru końcowego), natomiast  na  urządzenia min. 24 miesiące  nie  krótszej jednak  niż  gwarancja producenta.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad fizycznych albo dostarczenia nowej rzeczy. Jeżeli w ramach usunięcia wady nastąpi wymiana danego elementu robót lub urządzenia lub elementu wyposażenia, termin gwarancji biegnie dla tego elementu Robót, urządzenia lub elementu wyposażenia na nowo, począwszy od dnia wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest w chwili dokonywania odbioru końcowego przekazać Zamawiającemu dokumenty gwarancyjne producentów lub sprzedawców na materiały i urządzenia  wykorzystane przy wykonywaniu Umowy, jeżeli taka gwarancja została udzielona. Jeżeli stosunek prawny gwarancji obowiązujący pomiędzy Wykonawcą i gwarantem tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest przenieść na Zamawiającego przysługujące mu uprawnienia z tytułu gwarancji.

- Gwarancja Wykonawcy nie ogranicza, nie zawiesza i nie wyłącza gwarancji każdego producenta, udzielonej na poszczególne produkty dostarczone w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zgłoszenia z tytułu rękojmi i gwarancji będą przekazywane Wykonawcy niezależnie od tego, czy podmiotem zobowiązanym jest Wykonawca czy producent dostarczonych produktów.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego , niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości .

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego i wynosi lat 2

- O wadach, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od ich ujawnienia. Wady ujawnione w trakcie procedury odbioru, jeżeli zgodnie z Umową nie stanowią podstawy do odmowy dokonania odbioru, będą również usuwane w ramach udzielonej gwarancji. Zawiadomienie o wadzie może być dokonane w każdej formie i jest zawsze skuteczne, jeżeli zostanie dokonane na piśmie i dostarczone na adres …………………….  lub zostanie wysłane faksem na numer ………………. lub pocztą elektroniczna na adres e-mail …………………….

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć zgłoszoną wadę lub dostarczyć nową rzecz w możliwie najkrótszym czasie, lecz nie dłuższym niż 7 dni od daty zgłoszenia. Jeżeli z uwagi na złożony charakter ujawnionej wady oraz uwarunkowania techniczne usunięcie wady nie będzie możliwe lub celowe w terminie 7 dni, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy inny dłuższy termin na usunięcie wady.

- Usunięcie wad lub dostarczenie nowej rzeczy powinno być stwierdzone protokolarnie. Data usunięcia wady stwierdzona w protokole podpisanym przez obie Strony jest dla Stron wiążąca. Wszelkie koszty i ryzyko związane z usuwaniem wad, w tym koszty zdemontowania wadliwych rzeczy i ich zastąpienia rzeczami wolnymi od wad, transportu wadliwych rzeczy do miejsca naprawy, jak również dostarczenia rzeczy wolnych od wad do miejsca, w którym wada została ujawniona oraz zamontowania takich rzeczy, ponosi Wykonawca. Dotyczy to gwarancji i rękojmi.

- W przypadku, jeśli Wykonawca nie usunie wad  w terminie, o którym mowa w ust. 11, wady te usunie Zamawiający na koszt i rachunek Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może wady usunąć osobiście lub zlecić ich usunięcie podmiotowi trzeciemu- zarówno w przypadku wad z tytułu rękojmi jak i gwarancji . W takiej sytuacji Wykonawca nie może powoływać się na fakt dokonania naprawy, jako na podstawę do wygaśnięcia udzielonej przez niego gwarancji.

- W terminie 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji jakości  Zamawiający wraz z   Wykonawcą dokonają    przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy  okoliczność którego zostanie sporządzony protokół z  przeglądu.

- Wykonawca jest zobowiązany wykryte wady usunąć na swój koszt w ramach  gwarancji w terminie ustalonym w tym   protokole. Zapis ten ma odpowiednie zastosowanie w przypadku rękojmi , jeśli okres rękojmi jest dłuższy niż okres gwarancji .

- Upływ okresu  gwarancji, czy rękojmi  nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady, jeżeli wady zostały   ujawnione przed  upływem tych okresów.

- W  przypadku dwukrotnego  uszkodzenia tego samego  elementu Wykonawca zobowiązany jest   wymienić go  na nowy.

§ 10.  OCHRONA INFORMACJI

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji , danych i wiedzy , bez względu na formę ich utrwalenia , stanowiących tajemnicę Zamawiającego .

- Uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą  być wykorzystywane do innego celu niż do realizacji umowy .

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji , które :

        - stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy

        - były znane  przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek  podmiotu ,

        - podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa .

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy w wypadku wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu  lub osobom trzecim , będącym wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji , na zasadach określonych w kodeksie cywilnym .

§ 11.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodek cywilny

- Wszelkie terminy określone w Umowie dla czynności Zamawiającego, a także opóźnienia w stosunku do tych terminów, wstrzymują bieg terminu realizacji Umowy określony dla Wykonawcy.

- W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa dla Zamawiającego i  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                                               Wykonawca :

--------------------------                                                                                                       --------------------------

Kontrasygnata :

--------------------------