### UMOWA nr OO.ZP.272.84.2022 WZÓR

”Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2023/2024”

W dniu …………………… roku w Ostrowitem pomiędzy:

- Gminą Ostrowite

z siedzibą w Ostrowitem przy ul. Lipowa 2,

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Ostrowite – Mateusza Wojciechowskiego

zwaną w dalszej części Zamawiającym

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Rzemyszkiewicz

a

- ……………………………

……………………………..

……………………………..

……………………………..

reprezentowaną przez: ………………….– zwanym w dalszej części Wykonawcą

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Utrzymaniu zimowym dróg gminnych w sezonie 2022-2023. Zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym              w specyfikacji istotnych warunków zapytania ofertowego z dnia 14 listopada 2022 roku oraz w ofercie wykonawcy.

§ 2

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w sołectwach: Doły, Giewartów, Giewartów Hol., Gostuń, Grabina, Izdebno, Jarotki, Kania, Kąpiel, Kosewo, Mieczownica, Naprusewo, Ostrowite, Przecław, Sienno, Siernicze Małe, Siernicze Wielkie, Skrzynka, Stara Olszyna, Szyszłowo, Tomaszewo po następujących cenach za roboczogodzinę:

- ciągnik kołowy o dwóch osiach napędowych i mocy nie mniejszej niż 90 KM 
z pługiem odśnieżnym : cena brutto ………. zł za jedną roboczogodzinę (słownie złotych: ……………………..00/100),

- spycharko-ładowarka ciężka : cena brutto……………… zł za jedną roboczogodzinę (słownie złotych: ……………………….00/100),

- usuwanie śliskości zimowej (piaskarka) : cena brutto ………………zł za jedną roboczogodzinę (słownie złotych: …………………………..00/100).

- Ceny są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Cena ustalona za roboczogodzinę może zostać zmieniona na pisemny wniosek Wykonawcy tylko                w przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych.

- Zmiana, o której mowa w ust. 2 dopuszczalna jest wyłącznie o wartość ustawowo zmienionych stawek podatkowych i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 3

Termin obowiązywania umowy: od podpisania  umowy  do dnia  31.03.2024r.

§ 4

- Szacunkowa (maksymalna) ilość pracy dla każdego pługa ciągnikowego wynosi 160 roboczogodzin, dla odśnieżania spycharko-ładowarką ciężką wynosi 70 roboczogodzin a dla usuwania śliskości zimowej dróg (piaskarka) wynosi 100 roboczogodzin.

- Rzeczywista ilość roboczogodzin zależy od bieżących potrzeb zamawiającego, 
a w szczególności od panujących warunków atmosferycznych.

- Wykonawca ma obowiązek świadczenia usług sprzętem spełniającym wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usługi w czasie nie dłuższym niż            1 godzina od momentu otrzymania telefonicznego zgłoszenia od upoważnionego przedstawiciela zamawiającego.

- Zamawiający może uwzględnić przerwę w świadczeniu usług spowodowaną z winy Wykonawcy np. awarią sprzętu i brak możliwości podstawienia innego, pod warunkiem, że przerwa te nie będzie trwać dłużej niż 4 godziny. W takim przypadku Wykonawca informuje Zamawiającego podając przyczyny.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu stałego kontaktu telefonicznego.

- Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej staranności w wykonywaniu usług 
i uwzględniać wszelkie uwagi i wskazówki Zamawiającego dotyczące świadczonych usług.

- Szacunkowa (maksymalna) wartość zamówienia: ………………… zł brutto

(słownie złotych: ………………………………………………….00/100 złotych ).

§ 5

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wystawiał faktury/rachunki miesięcznie, za jeden miesiąc kalendarzowy, które będą stanowić podstawę zapłaty wg § 2 umowy.

- Do faktury/rachunku Wykonawca ma obowiązek dołączać codzienne karty pracy potwierdzane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Brak kart wyklucza możliwość zapłaty             za wykonane usługi.

- Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury (rachunku) miesięcznej Wykonawcy za wykonanie prac określonych będzie wynosić do 14 dni, licząc od dnia dostarczenia faktury(rachunku).

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy

………………………………………………………………………… .

- Dniem zapłaty będzie dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego

§ 6

Przedstawicielem Zamawiającego dla prawidłowej realizacji umowy jest 
Marcin Zawierucha  tel. 63265121 w. 156

§ 7

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje usługi w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie usług innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.

2. Jeżeli Wykonawca nie wykonuje usługi pomimo panujących warunków atmosferycznych 
i nie reaguje na wezwanie Zamawiającego w czasie reakcji określonym w §4 ust. 4 niniejszej umowy, Zamawiający może powierzyć wykonywanie usług innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli opóźnienie w wykonaniu usługi przez Wykonawcę przekroczy 24 godziny, Zamawiający może umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności określonych w § 7 ust 1 i ust 2 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł (za każdą z części zamówienia, której wykonanie zostało powierzone wykonawcy).

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zwłokę w zapłacie, odsetki w wysokości ustawowej.

6. Koszty wykonania zastępczego oraz kary, o których mowa w niniejszej umowie Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności od następstw nieszczęśliwych wypadków i w związku z tym ponosi pełną odpowiedzialność materialną 
i cywilnoprawną za szkody powstałe z tytułu nienależytego wykonania umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić na każdą prośbę Zamawiającego, kopię polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu.

§ 9

- Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny

- Wszelkie terminy określone w Umowie dla czynności Zamawiającego, a także opóźnienia w stosunku do tych terminów, wstrzymują bieg terminu realizacji Umowy określony dla Wykonawcy.

- W przypadku sporów z Wykonawcą właściwym sądem do ich rozstrzygania będzie Sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę dla Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- oferta wykonawcy z dnia ………………..r.,

- Zapytanie ofertowe

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

………………………………….                                                                   …………………………….

KONTRASYGNATA

………………………………….